Číslo smlouvy zhotovitele: 04-22-87 Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2022/762/Lt

Název veřejné zakázky:	Projektové dokumentace II.
Číslo veřejné zakázky:	95/2022
Ev. Č. VVZ:	Z2022-017392
Část VZ:	Část 1 - PD na rekonstrukci urgentního příjmu
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 656 91 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Zhotovitel:	Energy Benefit Centre a.s.
zápis v OR:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.
sídlo:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
jednající:	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
IČO:	29029210
DIČ:	CZ 29029210
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	43-6354140227/0100
IBAN:	CZ04 0100 0000 4363 5414 0227
SWIFT:	KOMBCZPP

II.
Význam a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při vypracování projektové dokumentace pro potřeby objednatele.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy (dále jen „veřejná zakázka“).
III.
#### Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě:
zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) v rozsahu pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), pro provádění stavby (PDPS) a pro výběr zhotovitele stavby s označením „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“ (dále jen „stavba“) vč. projednání s dotčenými orgány státní správy a zabezpečení jejich kladných stanovisek, a zabezpečit získání stavebního povolení. Dokumentace bude zpracována ve smyslu stavebního zákona, prováděcí vyhlášky a ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
Součástí předmětu plnění je i zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který bude dodán samostatně jako neoceněný (slepý výkaz výměr) a samostatně jako oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) ve formátu RTS.
provádět autorský dozor při realizaci stavby
(dále společně jen „dílo“).
1. Součástí díla je i provedení všech potřebných průzkumů, obhlídek a doměření potřebných pro řádné zpracování PD.
2. Objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
IV.
Cena díla
V souladu s přísl. ust. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla:
cena bez DPH	7.796.200,- Kč
DPH	1.637.202,- Kč
cena celkem vč. DPH	9.433.402,- Kč
(slovy: devět milionů čtyři sta třicet tři tisíc čtyři sta dva korun českých)
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle této smlouvy, tj. zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku a je to cena pevná, nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou i veškeré výslovně neuvedené náklady, o nichž však zhotovitel jako odborník ví, nebo musí vědět, že jsou nezbytné k provedení díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH.
V.
Platební podmínky
1. Veškeré platby budou objednatelem poukázány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Část ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve výši odpovídající 85% ceny díla (vč. DPH) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí projektové dokumentace objednatelem, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace (v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků), a to do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli.
3. Část ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve výši odpovídající 15% ceny díla (vč. DPH) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a převzetí stavby, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí stavby s označením „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“ ze strany objednatele, do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli.
4. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nedílnou přílohou faktury bude předávací protokol potvrzující provedení a převzetí díla objednatelem. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenu více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
7. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
   (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
   a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VI.
Doba a způsob provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy (s výjimkou zabezpečení získání stavebního povolení) dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Ve vztahu k získání stavebního povolení je zhotovitel povinen v uvedené lhůtě předložit objednateli doklad, ze kterého bude vyplývat, že byla podána žádost o vydání stavebního povolení (např. formulář žádosti o vydání stavebního povolení s podacím razítkem příslušného stavebního úřadu, postačí prostá kopie).
2. Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn po celou dobu realizace stavby za podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu
   a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací na veřejnou zakázku a svou nabídkou na veřejnou zakázku, platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na dílo.
5. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována ve smyslu zákona
   č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů¸ a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
6. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní řešení stavby „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“, bude obsahovat komplexní architektonicko-stavební a konstrukční řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění, silnoproudou elektroinstalaci, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku, MaR, zařízení požární ochrany a EPS včetně požadavků na napojení. Součástí projektu bude také řešení přípojek inženýrských sítí.
7. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení kvalitního technického a estetického řešení stavby při požadavku
   na co nejnižší pořizovací cenu stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje navrhnout v projektové dokumentaci takové řešení stavby, které bude odpovídat požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a normám ČSN a EN, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, ochrany životního prostředí a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i navržené materiály, přičemž budou preferovány materiály a stavební postupy ekologicky šetrné, musí být navrženy materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost s požadavkem na jejich maximální kvalitu a současně s důrazem na jejich co nejnižší pořizovací hodnotu.
9. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v rozpracovanosti projednat s dotčenými
   a rozhodujícími orgány státní správy a ve spolupráci s objednatelem zajistit jejich kladná stanoviska. Součástí plnění není vyřízení stavebního povolení.
1. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v průběhu její tvorby pravidelně projednávat s objednatelem, resp. pověřeným zaměstnancem objednatele a řídit se jeho pokyny. Kontrolní dny v místě plnění budou probíhat minimálně každých 14 dní. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu.
2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie – Urgentní příjem I. typu v areálu FN u sv. Anny v Brně, kterou poskytne objednatel zhotoviteli před zahájením plnění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen provádět dílo prostřednictvím všech osob, které uvedl jako členy realizačního týmu ve své nabídce na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Seznam členů realizačního týmu může být měněn nebo doplňován pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, a to písemnými číslovanými dodatky ve smyslu čl. XIII. odst. 6 této smlouvy. Objednatel se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu člena realizačního týmu. Nový člen realizačního týmu musí minimálně splňovat technickou kvalifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku jako nahrazovaný člen.
4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla. V případě potřeby zmocní objednatel zhotovitele pro činění úkonů nutných k řádnému splnění díla (zejména získání stavebního povolení).

VII.
Autorský dozor
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou vykonávat autorský dozor v rámci stavby s názvem „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“.
2. Autorský dozor bude prováděn v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. po celou dobu provádění stavební akce s názvem „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“
  2. na vyžádání objednatele, jako autorský dozor občasný, min. však 1x týdně
  3. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
  4. poskytování vyjádření k požadavkům dodavatele stavby na větší množství výrobků
     a výkonů oproti projektové dokumentaci
  5. posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů stavby
  6. účast na kontrolních dnech, koordinačních schůzkách a při odevzdání a převzetí stavby
  7. informování objednatele o veškerých zjištěných změnách na stavbě oproti projektové dokumentaci
  8. poskytování jiných konzultací a vysvětlení zaměstnancům objednatele, týkajících se stavby
3. Součástí autorského dozoru je též poskytování konzultací, vysvětlení a informací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail, pošta, internet) v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku, a to dle potřeb a požadavků objednatele a v termínech pro řádné dokončení stavby.
4. Autorský dozor bude prováděn v sídle objednatele a v místě realizace stavby.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o změnách na stavbě, které vzniknou v průběhu stavby oproti projektové dokumentaci, aby zhotovitel měl při provádění autorského dozoru vždy pokud možno aktuální a relevantní informace o stavbě.
6. Pro provádění autorského dozoru platí ustanovení ostatních článků této smlouvy přiměřeně. Nestanoví-li tento článek nebo tato smlouva něco jiného, řídí se provádění autorského dozoru zejména ustanoveními smlouvy o kontrolní činnosti dle občanského zákoníku.

VIII.
#### Předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy a objednatel ji převezme formou protokolu o předání a převzetí, podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. XII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen v uvedené lhůtě zajistit získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a současně je povinen v uvedené lhůtě spolu s předáním projektové dokumentace předložit objednateli doklad, ze kterého bude vyplývat, že byla podána žádost o vydání stavebního povolení (např. formulář žádosti o vydání stavebního povolení s podacím razítkem příslušného stavebního úřadu, postačí prostá kopie).
2. Předáním projektové dokumentace bude zahájeno akceptační řízení, přičemž objednatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů sdělit své případné výhrady nebo připomínky k provedení této části díla zhotoviteli, který se zavazuje výhrady a připomínky objednatele vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich doručení tak, aby provedení díla odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě. Nebude-li objednatel mít k provedení díla výhrady či připomínky, sdělí zhotoviteli, že dílo akceptuje a bude podepsán předávací protokol ve smyslu odst. 1 tohoto článku. V případě výhrad či připomínek objednatele ke zpracování projektové dokumentace se bude opakovat postup dle první věty tohoto odstavce až do zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy, tj. bez vad. Podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, není závazek předání projektové dokumentace splněn.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace, která není řádně provedena, tj. zejména pokud má vady, je neúplná, není provedena dle této smlouvy, nebo příslušných právních předpisů a norem.
4. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v počtu 8 paré v tiskové podobě a 1x v digitální podobě v běžně používaných formátech – textová část ve formátech .doc a .pdf, grafická část ve formátech .pdf a .dwg. Projektová dokumentace bude ve všech paré obsahovat podklady pro výběr zhotovitele stavby obsahující soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, přičemž ke dvěma paré bude přiložen rozpočet a výkaz výměr.
5. O provádění úkonů autorského dozoru v rámci realizace stavby sepíší smluvní strany protokol, který bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XII. odst. 1, 2 této smlouvy.

IX.
Vlastnické právo a licenční ujednání
1. Zhotovitel převádí objednateli vlastnické právo k projektové dokumentaci (její hmotné části) a poskytuje objednateli neomezenou výhradní licenci k užití díla, zejména ke zveřejnění projektové dokumentace v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na realizaci stavby, pro kterou je určena.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že k projektové dokumentaci nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížena právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu provádění díla vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezúplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků třetích stran.
3. Odměna za poskytnutí výše uvedených licenčních práv je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. K převodu a poskytnutí práv dle tohoto článku dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
5. Práva a povinnosti smluvních stran uvedená v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy.
#### X.
#### Odpovědnost a záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost projektové dokumentace po dobu
   60 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí PD, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu
   o předání a převzetí PD.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od prokazatelného oznámení vady objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Pokud dojde při realizaci stavby ke zvýšení její sjednané ceny z důvodu chybné, neúplné nebo jinak vadné projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
XI.
#### Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání projektové dokumentace dle čl. VI. odst. 1 smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (vč. DPH) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí PD. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto odstavce zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění stanovené lhůty pro odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (vč. DPH) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každou vadu a každý započatý den prodlení se splněním smluvní povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení povinností uvedených v čl. VII. odst. 2 a 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti termínu splnění stanoveném objednatelem.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 až 3 tohoto článku dotčen.
5. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
XII.
#### Ostatní ujednání
Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště:
Oddělení stavebních investic, tel.: 543 182 112, email: sekr.uirt@fnusa.cz,
1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: xxxx, mobil: +420 xxxx, e-mail: xxxxxx
2. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou, umožňuje-li zhotovitel její příjem.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro řádné provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Dojde-li porušením některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem ke vzniku škody, je zhotovitel povinen ji objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
5. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost
   a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, minimálně však do 31. 12. 2032. Zhotovitel je v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a plnit veškeré povinnosti uložené mu tímto zákonem. Tuto povinnost zajistí zhotovitel
   i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva je uzavřena v elektronickém originále, který mají k dispozici obě smluvní strany. V případě, že je smlouva vyhotovena v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
9. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
    č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Seznam členů realizačního týmu.
Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Praze dne: 31. 8. 2022	V Brně dne: 21.9.2022
........ ......................................... ...................................................
Ing. Miroslav Hořejší	Ing. Vlastimil Vajdák
předseda představenstva	ředitel
Energy Benefit Centre a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 1 – Seznam členů realizačního týmu

## Realizační tým – seznam techniků
Účastník výběrového řízení s názvem „Projektové dokumentace FNUSA II“, Část 1: PD na rekonstrukci urgentního příjmu", tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené zakázky se budou podílet tito členové realizačního týmu:

Realizační tým	Jméno	Vztah k účastníkovy	Délka praxe
Hlavní projektant	xxxxx	pracovněprávní	16 let

Délka praxe členů týmu je počítána od získání autorizace/osvědčení.

Čestně prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé.

V Praze

…………………………………………….
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.