DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

SML367/010/2021

uzavřené v Praze dne 11. 10. 2021 v souladu s ustanoveními občanského zákoníku
mezi Smluvními stranami 
(dále jen „Smlouva“)

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

se sídlem:	 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:		 	75075741

bankovní spojení: 	xxx

zastoupené: 		xxx

(dále jen „NZM“)

a

ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.

se sídlem:		Žižkova 312, Hořice 508 01

IČO:			27478548

DIČ: 			CZ27478548

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:		xxx

zastoupená: 		xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a NZM též jako „Smluvní strany“)

Článek 1

Změna článku V.

- V průběhu restaurování došlo po demontáži čalounění k nálezu nových skutečností. Původní výplně polstrování jsou provedeny třemi různými materiály (tráva, koňské žíně a řezanka z listů). Na základě závěrů z kontrolních dnů došlo k úpravě postupu restaurování, vzroste objem čalounických prací (budou došita chybějící pouzdra na lovecké zbraně s řemínky a vyrobena replika brašny z vrapované hověziny na střelivo). Společně s navýšením cen materiálu, který je dovážen ze zahraničí, vzrostl objem a cena restaurátorských prací. Zároveň je nezbytné pořídit ochranný kryt na kočár a oj. Z výše uvedených důvodů proto smluvní strany sjednaly, že s účinností od podpisu tohoto dodatku bude článek 4 odst. 4.1 Smlouvy, nově znít takto

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 	    894 474 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH 	    134 172 Kč

Cena celkem včetně DPH 	1 028 646 Kč

V podrobnostech viz Příloha č. 1 této smlouvy – technický list změny

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli, a že nebyla uzavřena v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Technický list změny č. 1

| V Praze dne …..…. ……….………………………… NZM | V ………. dne …….. ……….………………………… ATELIÉRY BÁRTA s.r.o. |
| --- | --- |

Příloha č. 1 Technický list změny

vyčíslení zvýšené položky

| Restaurování historického loveckého kočáru typu Wourtz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |
| Položka č. | Popis0 | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková výše nákladů v Kč (bez DPH) |
| 1 | Transport do ateliéru a zpět na místo určení zadavatelem, včetně obalového materiálu, demontáž a zpětná montáž | 1 | 16 880,00 Kč | 16 880,00 Kč |
| 2 | Provedení vstupní fotodokumentace, materiálový a technologický průzkum | 1 | 4 140,00 Kč | 4 140,00 Kč |
| 3 | kompletní restaurování dřevěných částí dle restaurátorského záměru | 1 | 219 620,00 Kč | 219 620,00 Kč |
| 4 | kompletní restaurování všech kovových částí dle restaurátorského záměru | 1 | 174 220,00 Kč | 174 220,00 Kč |
| 5 | kompletní restaurování všech kožených částí dle restaurátorského záměru | 1 | 171 897,00 Kč | 171 897,00 Kč |
| 6 | kompletní restaurování všech čalounických částí dle restaurátorského záměru | 1 | 253 437,00 Kč | 253 437,00 Kč |
| 7 | Výroba replik luceren s křišťálovými ručně broušenými skly, výroba repliky oje včetně stojanů na něj | 3 | 16 200,00 Kč | 48 600,00 Kč |
| 8 | Fotodokumentace celého restaurátorského zásahu, restaurátorská zpráva ve formátu docx, pdf a 2x podepsaná v tištěné verzi | 1 | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč |
| Cena celkem (totožná s cenou uvedenou v Příloze č. 1 výzvy - Krycí list nabídky) |  |  |  | 894 474,00 Kč |