Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/6

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově  - ETAPA 1“

__________________________________________________________________

# OBJEDNATEL

Město Tišnov

Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

a

# ZHOTOVITEL

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01.

IČ 03807151

DIČ: CZ7608315132  zapsán u ČKA 03392

zastoupen:  Petrem Veličkou xxxxx  tel: xxxxx

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se v souladu s čl. XIII. odst. 15 Smlouvy – Inflační doložka na následujícím znění dodatku č. 6:

ČLÁNEK I.

# ROZSAH DODATKU

- Článek V. Cena se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Celková nabídková cena za předmět plnění celé veřejné zakázky po celou dobu její realizace činí          6 315 200 Kč bez DPH. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 1 – cenová nabídka.

2. Celková cena se skládá z těchto dílčích cen bez DPH:

2.1 FÁZE SLUŽBY ARCHITEKTA celkem 6 057 200 Kč

a)	2FS dokončení studie stavby – STS: 756 000 Kč bez DPH,

b)	3FS dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR: 882 000 Kč bez DPH,

c)	4FS dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby – DSP: 1 524 600 Kč bez DPH,

d)	5FS dokumentace pro provádění stavby – DPS: 1 732 500 Kč bez DPH,

e)	6FS soupis stavebních prací - SP: 207 900 Kč bez DPH,

f)	7FS výkon autorského dozoru hlavního projektanta - AD: 693 000 Kč bez DPH,

g)	inženýrské činnosti - IČ (z toho přibližně třetina pro STS/DUR/DSP): 261 200 Kč bez DPH.

2.2	DALŠÍ SLUŽBY dohodnuté v JŘBU celkem 258 000  Kč

a)	spolupráce na dalších etapách rekonstrukce náměstí: 18 000 Kč bez DPH,

b)	veřejná prezentace: 12 000 Kč bez DPH,

c)	průzkumy dle čl. II. odst. 5) písm. c): 228 000 Kč bez DPH.

- Článek VI. Platební podmínky - odst. 1.1. g) se nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. g) inženýrské činnosti (IČ):

  - 80 000 KČ bez DPH po předání čistopisu  STS

  - 80 000 KČ bez DPH po PŘEDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO UR

  - 101 200 KČ bez DPH (ZBYTEK) po PŘEDÁNÍ  PRAVOMOCNÉHO SP

ČLÁNEK II.

## Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

- Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v plném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 6 a s celým obsahem Dodatku č.6 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 6 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 21/2022 konané dne          31. 8. 2022.

V  Tišnově  dne 7. 9. 2022  	Ve Velkém Meziříčí  dne    7. 9. 2022

Xxxxxxxxxx                                                                                xxxxxxxxxx

Bc. Jiří Dospíšil						Ing. Petr Velička

starosta města Tišnov