DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXX

Bc. Machulková Jana

tel. XXXXX

Adresa:			Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:			melnik.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ/DIČ:			01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:			U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:			jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX

Tel./Fax:			XXXXX/XXXXX

E-mail:			XXXXX

ID DS:			jyem6ry

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 			19-4040960207/0100

IČ:			25094459

DIČ:			CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 5. 9. 2022 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny katastrální hranice  v obvodu KoPÚ Lobeč, smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12. 9. 2022 pod č.j.: SPU 335666/2022.

I.

Důvodem změny zvýšení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je změna katastrální hranice v obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč. Tyto práce byly předem plánované a shledány jako nezbytné. Tato změna bude podkladem pro následné projektové činnosti.

II.

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.4.3 vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ Lobeč. Toto je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Milan Nový ze den 2.9.2022 zapsané dne 5.9.2022 pod. č.j.: SPU 324785/2022. Součástí žádosti je předána dokladová část pro změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ k etapě prací 3.4.3.

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 911 550,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 541 250,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 61 750,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 514 550,- Kč |
| DPH 21 % | 318 056,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 832 606,- Kč |

Nový zápis:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 916 050,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 541 250,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 61 750,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 519 050,- Kč |
| DPH 21 % | 319 001,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 838 051,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 26. 9. 2022					V Praze dne 26. 9. 2022

Za objednatele:					              Za zhotovitele:

……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...

Ing. Jiří Veselý           					           Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,

a hlavní město Praha                                                           reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Položkový výkaz činností k DODATKU č. 5 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 | 7 500 | 31.4.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 500 | 7 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 1.část | ha | 242 | 1 100 | 266 200 | 30.6.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 2.část | ha | 7 | 1 100 | 7 700 | 31.8.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 36 | 1 800 | 64 800 | 30.6.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 156 | 1 800 | 280 800 | 15.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 31.8.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 23 | 1 500 | 34 500 | 31.8.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 247 | 300 | 74 100 | 31.3.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 173 | 500 | 86 500 | 31.3.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 247 | 350 | 86 450 | 30.6.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 916 050 | 30.6.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 247 | 750 | 185 250 | 30.11.2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | 1 500 | 42 000 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 41 | 1 000 | 41 000 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 1 500 | 6 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 247 | 1 000 | 247 000 | 31.8.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 541 250 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 247 | 250 | 61 750 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 750 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 916 050,- Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 541 250,- Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 750,- Kč |  |
| Celková cena díla bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 519 050,- Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 319 001,-Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 838 051,-Kč |  |

V Praze dne 26. 9. 2022					V Praze dne 26. 9. 2022

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………………		                        ……………………………………………..

Ing. Jiří Veselý           					                     Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                 jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,

a hlavní město Praha                                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.