Statutární město Karlovy Vary

a

KV Realinvest, s.r.o.

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O

č. 2022-00021/ORI

ze dne 11. 4. 2022

____________________________________________________

KARLOVY VARY 2022

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení:

- zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem:  Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

vedena u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25771

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických: Jan Borýsek, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 11. 4. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00021/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary – ulice Jánošíkova - rekonstrukce“; a

- Při provádění díla se zástupci smluvních stran dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, který byl vyvolán nutností k provedení víceprací a méněprací, na jejichž základě se vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a

- Zástupci smluvních stran se dohodli na změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy, formou Dodatku č. 1 Smlouvy, na jehož základě se mění znění Smlouvy; a

- Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 13.9.2022 pod bodem č. RM/967/9/22 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

D O D A T K U  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O

č. 2022-00021/ORI

ze dne 11. 4. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1.	Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7  Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 1. změní smluvní ujednání Smlouvy.

1.2.	Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah  na díle „Karlovy Vary – ulice Jánošíkova-rekonstrukce“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 2, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

1.3.	Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah  na díle „Karlovy Vary – ulice Jánošíkova-rekonstrukce“, o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 2, který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, který doposud zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 2.946.629,23 Kč (slovy: dvamilionydevětsetčtyřicetšesttisícšescetdvacetdevět korun českých dvacettři haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 2.435.230,77 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistatřicetpěttisícdvěstětřicet korun českých sedmdesátsedm haléřů) a DPH 511.398,46 Kč (slovy: pětsetjedenáctisíctřistadevadesátosm korun českých čtyřicetšest haléřů).

se mění, a jeho nové znění je:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 2.937.123,13  Kč (slovy: dva miliony devět set třicet sedm tisíc sto dvacet tři tisíc korun, třináct haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 2.427.374,49 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun čtyřicet devět haléřů);  DPH 509.748,64 Kč (slovy: pět set devět tisíc sedm set čtyřicet osm korun šedesát čtyři haléřů).“

III.

3.1.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 zástupci obou smluvních stran. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3.	Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4.	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3.5.	Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne  13.9.2022

č. 2: Změnový list č. 1

č. 3: Změnový list č. 2

3.6.	Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.7.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech 19.9.2022

__________________________	__________________________

Statutární město Karlovy Vary	KV Realinvest, s.r.o.

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA	zastoupena Lukášem Kolárem

primátorkou města	jednatelem