
                           




č.j.ND/7100/600300/2022

DODATEK č.1 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ 
č. THS OO 04/2022
O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ INVESTORA
Ident.č. VZ: T/22V00010941
uzavřená dle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE:   Národní divadlo
zastoupený prof. MgA Janem Burianem, generálním ředitelem ND
Sídlo: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

pan Ing. Jan Míka, Zástupce technicko-provozního ředitele, telefon: xxxx, GSMxxx, e-mail: xxx
Michal Jirásek, vedoucí THS OO, GSM: xxx, e-mail: xxxxxx.
Dále jen příkazce, stavebník, objednatel
PŘÍKAZNÍK: R.I.S. Management s.r.o.
zastoupený Ing. Iva Smíšková
Sídlo: Jižní 1329/3, 252 19 Rudná
Spisová značka:  společnost vedená u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 328650
IČ: 08980993
DIČ: CZ08980993
E-mail: xxxx
Kontaktní pracovník ve věci veřejné zakázky: Ing. Iva Smíšková
Dále jen příkazník
Preambule: 
V souvislosti s úpravou termínu realizace stavební akce: ND – Adaptace skladu na zázemí baletu a rehabilitaci – výkon TDS a koordinátora BOZP, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Příkazní smlouvy č. THS OO 04/2022 ze dne 31. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:
II. Předmět DODATKU
ND – Adaptace skladu na zázemí baletu a rehabilitaci – výkon TDS a koordinátora BOZP
III. uJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ sMLOUVY
1. Stávající článek V. „Čas plnění“ odstavec 1. se ruší a nově zní takto: 
1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby a to:
Technický dozor stavebníka – od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace díla (vč. odstranění vad a nedodělků) 
Koordinátor BOZP – od podpisu příkazní smlouvy do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli
· předpokládané zahájení plnění

01. 04. 2022
· předpokládané dokončení plnění 
23. 12. 2022
2. Stávající článek VII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ odst. 1 se ruší a nově zní takto: 
1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky uchazeče a z rozsahu dojednaného dohodou smluvních stran:

Cena služeb bez DPH dle původní smlouvy
                                                458 350,- Kč

	
	 
	Cena bez DPH

	 A/    
	Cena služeb dle původní smlouvy 

	     360 000,- Kč

	 B/


	Cena víceprací dle ZL 01 (příloha č.3 SOD) za výkon TDS

	       93 100,- Kč

	 C/
	Cena víceprací dle ZL 01 (příloha č.3 SOD) za výkon koordinátora BOZP
	         5 250,- Kč

	D/
	Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1

	    458 350,- Kč


K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.
Podrobně je cena za jednotlivé služby tvořící plnění dle této smlouvy popsána v příloze č. 3. této smlouvy - Příloha A dodatku č.1

3. Do stávajícího článku X. „Závěrečná ujednání“ se za odst. 8 bod 2) se vkládá nový bod 3) následujícího znění: 

3) Změnový list č. ZL 01 – Příloha A dodatku č.1
IV. ZÁVĚREČNÁ Ujednání

1.  Otázky výslovně tímto dodatkem č. 1 Příkazní smlouvy č. THS OO 04/2022 ze dne 31. 03. 2022 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

2.  Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.  Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.  Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:
Příloha A – Změnový list č. ZL 01

	V Praze dne:
	
	V Praze dne:

	Za příkazníka:
	
	Za příkazce:

	
	
	

	Ing. Iva Smíšková
Jednatel společnosti
	
	prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND

	
	
	


5
Stránka 3 z 3

