Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a

GEMA ART GROUP a. s.

IČO: 26437741	DIČ: CZ26437741

číslo restaurátorské licence: 10779/2006

Se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXX, člen správní rady

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., č. účtu: 155168078/0600

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114

Doručovací adresa:

Hanusova 16, 140 00 Praha 4

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, člen správní rady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže

uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – na restaurování č. NPU 3021H1210005

(dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Dne 7. 4. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem pod č. j. NPU-430/20710/2021, č. smlouvy 3021H1210005 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele restaurování předmětů specifikovaných v příloze č. 1 a objednatel se zavázal za dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši stanovené smlouvou.

- Zhotovitel se zavázal dokončit a předat celé dílo do XX. XX. XXXX.

Článek II. – Předmět dodatku

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

1.    Během realizace restaurování bylo zjištěno, že na základě nově zjištěných skutečností podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou u některých předmětů restaurování nezbytné jiné postupy a složitější technologie restaurování, než byl předpoklad při zadávání veřejné zakázky. Ve světle těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI. odst. 6 na změně čl. IV. odst. 6, a to tak, že nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX, vyjma předmětů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, u kterých je nově stanoven termín dokončení a předání na XX. XX. XXXX.

Článek  III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem se mění pouze uvedené ujednání smlouvy a pouze ve výslovně uvedené části. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit elektronický podpis, který splňuje požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí Objednatel.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla

V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2022			V Praze dne 22. 9. 2022

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					XXXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ ÚPS ČB						člen správní rady

Příloha č. 1:  Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla

| Inventární číslo | Předmět | Počet kusů | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXXX | XXXXX | 1 | technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození dýhy než je uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození dýhy než je uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno daleko větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | prodloužení doby dodání materiálů u cínařů, kteří vyrábí nové nádoby |
| XXXXX | XXXXX | 1 | změna postupu u kožených kapes – budou restaurovány místo výměny (proces restaurování je technicky i časově náročnější než výměna) |
| XXXXX | XXXXX | 1 | technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru |
| XXXXX | XXXXX | 1 | úprava technologie povrchové úpravy |
| Celkem | 13 kusů |