Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

- Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: Náměstí Svobody 432/5

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/60/2022 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/57 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 31.08.2022 |

Objednávka stavebně montážních prací stavby pod názvem: „Oprava venkovního schodiště na ulici Divadelní“.

Město Rýmařov u Vás objednává opravu venkovního betonového schodiště na ulici Divadelní v Rýmařově, část pozemku parc.č. 617 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava venkovního betonového schodiště jejíž součástí je odbourání poškozených betonových vrstev, očištění plochy schodiště, provedení spojovacího můstku, reprofilace cementovou maltou tl. vrstvy do 40 mm a cementopískového potěru schodišťových stupňů se vsypem. Součástí předmětu plnění je také oprava nátěru ocelového zábradlí schodiště a celkový úklid stavby.

Předmět plnění je specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr.

2. Termín plnění:

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): 		07.09.2022

Dokončení stavby nejpozději do: 					30.09.2022

3. Místo plnění:

Část pozemku parc.č. 2092/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Položkový rozpočet:

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Položkový rozpočet zhotovitele bude sloužit jako příloha této objednávky.

5. Splatnost faktury:

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

6. Cena díla:

Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí:      			 103 010,93 Kč bez 21 % DPH

21 632,30 Kč 21 % DPH

124 643,23 Kč vč. 21 % DPH

7. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/60/2022 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 31.08.2022

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Přílohy:

1 x položkový rozpočet zhotovitele

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:	Datum:

Předběžná řídící kontrola číslo: 	Datum: 31.08.2022