|  |
| --- |
|  Harmonogram |
| Akce: Oprava sociálního zařízení Pod Koželuhy 100 | Kdo | 26týden | 27týden | 28týden | 29týden | 30týden | 31týden | 32týden | 33týden |
| Bourací práce | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stavební práce | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Omítky | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podlahy montáž | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elektroinstalace | Eramont |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zdravotechnika | Pluto |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ústřední topení | Pluto |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obklady dlažby | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montáž zařizovacích předmětů | Pluto |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Malování, úklid | Restav |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |