|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram | | | | | | | | | |
| Akce: Oprava sociálního zařízení Pod Koželuhy 100 | Kdo | 26týden | 27týden | 28týden | 29týden | 30týden | 31týden | 32týden | 33týden |
| Bourací práce | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omítky | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy montáž | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace | Eramont |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika | Pluto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústřední topení | Pluto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obklady dlažby | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž zařizovacích předmětů | Pluto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malování, úklid | Restav |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |