### DODATEK Č. 2 SMLOUVY

k veřejné zakázce malého rozsahu „Dopravní zúčtovací centrum 2019“

I.

Účastníci smlouvy

1. 	KORDIS JMK, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6753

zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Dohnálkem, předsedou představenstva a

Mgr. Jiřím Dvořáčkem, místopředsedou představenstva

se sídlem:   	Nové sady 946/30, 602 00  Brno

IČO:   		26298465

DIČ:   		CZ26298465

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 27-7494550257/0100

pověřená osoba pro jednání ve věcech technických:

Ing. Květoslav Havlík

tel.:

e-mail:

(dále jen objednatel)

2.	ABIRAIL CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka79219

zastoupený: 	Ing. Ondřejem Kovářem, jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Janštou, jednatelem společnosti

se sídlem 		Peroutková 290/5, 602 00 Brno

IČ: 		01732544

DIČ: 		CZ01732544

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú.:107-4901440247/0100

pověřená osoba pro jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Janšta

tel.:

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

II.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 5. 2019 byla uzavřena smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu „Dopravní zúčtovací centrum 2019“ (dále jen „Smlouva“) a dnešního dne uzavírají mezi sebou dodatek č. 2 k této Smlouvě.

- Smluvní strany sjednávají, že se článek V. Smlouvy mění takto:

V.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku Smlouvy:

Zahájení plnění: 			dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Předání a převzetí všech částí díla:	nejpozději do 30. 11. 2022

Dřívější plnění je možné.

III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – Žádost o dodatek s prodloužením termínu

V Brně dne 14. 9. 2022

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………….		………………………………….

Ing. Jaroslav Dohnálek				Ing. Ondřej Kovář

předseda představenstva				jednatel

............................................... 		            ………………………………….

Mgr. Jiří Dvořáček					Ing. Jiří Janšta

místopředseda představenstva			jednatel