# Dodatek č.1

# Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021

# dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 		Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxx

### Zhotovitel :	Název: MIZERA - STAVBY, a.s

Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 28762070, DIČ: CZ28762070

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 		vložka	2844

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

### Číslo účtu: xxxxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Miloslav Mizera, předseda představenstva

# V technických věcech jedná

# za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

# tel.: xxxxxxx, mobil: xxxxx

za zhotovitele: 	Miloslav Mizera, předseda představenstva

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „Infrastruktura pro výstavbu nových rodinných domů na Vlkově“ je:

- V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

31.10.2022

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje požadavky společnosti CETIN, a.s. (přeložka telekomunikačního vedení), ČEZ distribuce, a.s. (pokládka chrániček pro budoucí rozvody nn do komunikace a vjezdů) a dále též požadavky objednatele na vybudování zvýšeného prahu ze žulových kostek.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021.

Lomnice nad Popelkou dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.	město Nová Paka,

Miloslav Mizera, předseda představenstva	Mgr. Josef Cogan, starosta