Aktualizace aplikace

E-vydej a integrace na IS DTM

Krok 1

implementace nové verze E-výdeje do prostředí IPRP

Aktualizace aplikace

E-vydej a integrace na IS DTM

Krok 1

implementace nové verze E-výdeje do prostředí IPRP

T-MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150			IČO: 47451084

500 03 Hradec Králové		DIČ: CZ47451084

T-MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150			IČO: 47451084

500 03 Hradec Králové		DIČ: CZ47451084

V Praze

dne 8.9.2022

V Praze

dne 8.9.2022

# Instalace refaktorované podoby výdejního nástroje pro možnost integrace se systém IS DTM IPRP.

Obsahuje:

- Založení nové žádosti o výdej (výběr výdejní sady, formátu, oblasti).

- Workflow schválení objednávky včetně notifikačních služeb.

- Přehledy včetně filtrů.

- Možnost konfigurace výdejních sad a jejich skupin.

- Instalace nové podoby nástroje JobScheduler s dodávku WIN klienta pro potřeby spouštění exportních nástrojů z prostředí Hexagon IS DTM.

- Zprovoznění KeyCloak bezpečnostního nástroje ( vlastní IDM) pro sjednocení uživatelských účtů.

- Zprovoznění python scriptů pro export dat SDE, spolupracující s technologií JobScheduler. (pro jejich běh je nutná desktop licence ArcGISPRO (Standard) + DIE)

# Navrhovaný sizing pro nové řešení

| Server |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výdej APLK | GEOSERVICE |
| Popis |  |  | OS Linux | OS Windows |
| HW zdroje |  | CPU [počet jader] | 8 | 8 |
|  |  | RAM [GB] | 32 | 32 |
|  |  | NIC [ks] | 1 | 1 |
|  | HDD [GB] | HDD celkem [GB] | 1100 | 280 |
|  |  | operační systém | 20 | 80 |
|  |  | data-opt | 500 |  |
|  |  | data-var | 20 |  |
|  |  | data-sql | 500 |  |
|  |  | data-www | 60 |  |
|  |  | D: |  | 200 |

# Cenová kalkulace

| Položka (popis služby) | Cena za jednotku | Počet jednotek | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace kroku 1 | 80 000 | 1 | 80 000 Kč |
| cena celkem bez DPH 1) |  |  | 80 000 Kč |
| cena celkem vč. 21 % DPH |  |  | 96 800 Kč |

# Termín realizace kroku 1

Předpokládány termín realizace 6 týdnů od objednání. Nejdříve však 15.10.2022

Za společnost T-MAPY zpracovali:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx