Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍL0

k provedení stavby: č.: 0046436

„Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“ – v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 	          Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	 Hellichova 22, 118 00 Praha 1

zastoupený:          Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                   70 837 783

bankovní spojení:  PPF banka a.s.

číslo účtu:            2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR:       u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: 	Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení:	 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu:         	3907605319/0800

IČ:			04217519

DIČ: 		CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             0046436

Název stavby:          „Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“

Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny  časového harmonogramu prací z důvodu požadavku investora, zkušebního provozu nového osvětlení u akce: č.: 0046436 „Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“ – v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o úpravu termínu převzetí díla oproti původnímu časovému harmonogramu zakázky – požadavek objednavatele na provedení dodatečného měření osvětlení učeben a případnému seřízení namontovaných osvětlovacích těles. Z těchto důvodů zhotovitel nemohl dodržet dohodnutý časový harmonogram prací a předání díla..

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst.  2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:              04. 07. 2022

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           30. 09. 2022

Zahájení zkušebního provozu osvětlení učeben  do:                      01. 10. 2022

Předpokládaný termín konečného převzetí díla nejpozději do:     30. 11. 2022

XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2022 a dále dodatku č. 1 ze dne: 30. 08. 2022, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 29. 09. 2022					V Praze dne: 29. 09. 2022

.......................................			         ..............................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	 Ing. Martin Říha

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	      statutární zástupce společnosti

Hellichova 22, Praha 1                                         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.