dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 4. 2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

Sídlo: 				Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zapsaný: 			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 				4228

Zastoupený:

IČO: 				47153903

DIČ: 				CZ47153903

ID datové schránky: 		2rdvhyn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Oprava lodžií, výměna oken a zateplení objektu ubytovny Fügnerova, Olomouc“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 4. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD:	XXX

Cena víceprací dle dodatku č. 1:                                                                 XXX

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	XXX

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	7 935 543,16 Kč

slovy: „sedmmilionůdevětsettřicetpěttisícpětsetčtyřicettři korun českých, šestnáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Článek III. Termín a místo plnění:

Tímto dodatkem č. 1 se ruší odst. „Termín realizace díla“ a nahrazuje novým zněním:

Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 30. 10. 2022.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 – 6 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:	V Rapotíně:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	PRUMHOR, spol. s r.o.

Ing. Martin Lehký

ředitel	jednatel