### Dodatek  č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Hydroizolace budovy tělocvičny Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace“

I.

### Smluvní strany

- Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Komenského 713, 739 61 Třinec

Zastoupeno:	Mgr. Romanou Cieslarovou,Ph.D.

IČ:	00601390

DIČ:                                    Není plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitelky školy tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- MORCINEK s.r.o.

Se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec

Zastoupena: Radimem Morcinkem - jednatelem

IČ: 25881370

DIČ: CZ25881370

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24384

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2017.

II.

Dodatkem č. 1, který byl uzavřen dne 28. 4.2017, došlo k prodloužení lhůty provedení díla z původních 40 kalendářních dnů od předání staveniště na 60 kalendářních dnů.  Z tohoto důvodů se strany dohodly ke změně platebních podmínek.

III.

- Ustanovení v bodu V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany se dohodly na zálohové platbě ve výši 240 000,- Kč. Zálohová faktura bude vystavena v měsíci květnu. Splatnost se sjednává na 7 dní po obdržení zálohové faktury.

IV.

- Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

| V Třinci dne 5.5.2017 |  | V Třinci dne 5.5.2017 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. ředitelka |  | za zhotovitele Radim Morcinek jednatel |