Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod

IČO			06668275

zástupce 		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem		Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO			25297066

DIČ			CZ25297066

zastoupený		Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

- Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.

- V důsledku realizace stavebních prací dospěl objednatel k zjištění, že původně navržený aktivní hromosvod pro něj není vyhovující a je potřeba navrhnout jiné řešení, spočívající v provedení klasického hromosvodu. S ohledem na to je nutné provést aktualizaci zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.

- Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.

# Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle tohoto dodatku.

- Článek 3 odst. 6 se doplňuje o písmeno p1 s následujícím zněním:

- p1) zpracování změny DPS spočívající ve změně původního řešení aktivního hromosvodu na klasický včetně zpracování nezbytných příloh. PD zpracování změny aktivního hromosvodu na klasický bude předána v papírové podobě ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

- Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

| Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samostatně | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a) | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 |
| Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b) | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP | 128.223,14 | 26.926,86 | 155.150,00 |
| Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2 | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 |
| Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti | 180.000,00 | 37.800,00 | 217.800,00 |
| Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin vyjma činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1 | 19.000,00 | 3.990,00 | 22.990,00 |
| Cena E1 – Cena za realizaci činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 |
| Součet dílčích cen | 442.223,14 | 92.866.86 | 535.090,00 |

- V článku 5 odst. 2 písm. d) se mění následujícím způsobem:

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) vyjma činnosti dle čl. 3 odst. 6 písm. p1)

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele;

- dílo dle článku 3 odst. 6 písm. p1)

nejpozději do 17. 10. 2022

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Náchodě dne 30. 9. 2022		Za zhotovitele v Hradci Králové dne30. 9. 2022

……………………………………				……………………………………

RNDr. Věra Svatošová					Ing. Zdeněk Balcar

ředitelka						jednatel