Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍL0

k provedení stavby: č.: 0046510

„Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22,

Praha 1- Malá strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1

zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                70 837 783

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

číslo účtu:             2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         Tengostav s.r.o.

se sídlem: 	         Otavská 85, 38601 Strakonice

zapsán v OR:           u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 26123

zastoupený: 		Radkem Prušákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:	ČSOB Strakonice

Číslo účtu:         	279090057/0300

IČ:	05997763

DIČ: 	CZ05997763

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:               0046510

Název stavby:            „Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“

Místo stavby:             VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, a termínovému posunu dodávek, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce: č.: 0046297 „Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“ – v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu materiálního vybavení a tím v návaznosti na prodloužení dodacích lhůl dodavatelů se zohledněním výkazu meněprací a víceprací oproti původním rozsahu rozpočtu prací. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne 28. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 11. 07. 2022

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst.  1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 79 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:               18. 07. 2022

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           04. 10. 2022

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 07. 07. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	1.197.896,-  Kč

DPH 21 % 	251.558,-  Kč

Celková cena včetně DPH                                                  	1.449.454,- Kč

Cena v rozsahu ZL 1 předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH                             	7 617,- Kč

DPH 21 %                                                	1 599,- Kč

Cena celkem včetně DPH	9 216,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	 1 205 512,40 Kč

DPH 21 %                                                	253 157,60 Kč

Cena celkem včetně DPH	1 458 670,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2021, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny – ZL č. 1 (oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne: 30. 08. 2022	                       Ve Strakonicích dne:  30. 08. 2022

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	Radek Prušák

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	  jednatel společnosti

Hellichova 22, Praha 1                                                      Tengostav s.r.o.