

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 06826/941/5.5751/2017

Vyřizuje: Jiří Konečný, Ing.

Tel.: 596 657 280

E-mail: konecny@pod.cz

Datum: 4. 5. 2017

 Ing. Vratislav Bradáč

 Na Lúčky 495

747 57 Slavkov

**Objednávka ev. č. OVs2917/0267 - výkon inženýrsko-geologického sledu stavby č. 5751
SN Jelení, OHO**

Na základě Vaší nabídky ze dne 3. 5. 2017 u Vás objednáváme zajištění výkonu inženýrsko
-geologického sledu během výstavby suché nádrže Jelení, stavba č. 5751. Činnost bude zahrnovat:

1. kontrolu zakládání stavebních objektů (zejména sdruženého objektu, hráze a přeložky silnice), přejímku základových spár jednotlivých objektů
2. kontrolu výběru zemního materiálu určeného pro uložení do násypu hráze a komunikace;
3. spoluúčast při zpracování a kontrolu dodržování technických postupů výstavby hráze a komunikace;
4. dohled při provádění a průběžné vyhodnocování kontrolních zkoušek zemin (zemníky, násyp hráze a komunikace);
5. účast na kontrolních dnech na základě výzvy investora;
6. konzultační činnost podle potřeb investora.

Termín provádění prací: květen 2017 – květen 2019 (25 měsíců)

Předpokládaný rozsah činnosti: 15 hod. / měsíc

Cena prací: 590 Kč / hod. bez DPH

Předpokládaná celková cena: 221.250,- Kč bez DPH

Uvedená hodinová sazba je maximální, v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k provádění činnosti, vč. dopravy, reprodukčních prací, apod. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedeného rozsahu plnění po odsouhlasení objednatelem na základě soupisu provedených prací.

Fakturace: čtvrtletně, vždy ke konci příslušného kvartálu

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka: 24 měsíců

**Ostatní ujednání:**

V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy má, objednatel právo zrušit objednávku.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava,
doruč. číslo 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí invest. odboru,

 Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon: 596 657 280

IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

**Ing. Vratislav Bradáč**

**Na Lúčky 495, 747 57 Slavkov**

Telefon / mobil: 602 739 500

e-mail: vratislav.bradac@gmail.com

IČ: 426 51 972

č. účtu: 262151300 / 0300

Plátce DPH: Ne

**Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.**

**investiční ředitel**

**Na vědomí:** Povodí Odry, státní podnik – OOK, pí Vaverková

**Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:**

*(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu, příp. faxem)*

**Potvrzení převzetí objednávky:**

Datum: ...7.5.2017.................................... Podpis: .......................................