Smlouva o spolupráci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva”)

mezi:

Město Mikulov

se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

IČO: 002 83 347

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-2033060287/0100

zastoupené starostou panem Rostislavem Koštialem

(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „VaK Břeclav”)

(Město a VaK Břeclav dále také jen „Smluvní strany” nebo každý zvlášť jako „Smluvní strana”)

PREAMBULE

VaK Břeclav má zájem připojit na čistírnu odpadních vod a jednotnou kanalizaci ve městě Mikulov další producenty odpadních vod, což by bez oddělení srážkových vod vedlo k překročení její kapacity. K naplnění tohoto cíle má dojít vybudováním oddílné kanalizace v rámci projektu „Mikulov – kanalizace v povodí potoka Turold a v ulici Hraničářů“ (dále jen „Projekt“), která zajistí odvádění dešťových vod mimo ČOV.

Ze strany Města je důvodem zájmu o tuto stavbu zajištění možnosti odkanalizování této rozvojové plochy pro budoucí investory. Dalším významným přínosem je zabránění postupné degradace místních vodních toků a dočasných vodotečí, na které má nepříznivý vliv odpadní voda přepadající ze stávajících odlehčovacích komor jednotné kanalizace.

Město a VaK Břeclav spolu budou spolupracovat a poskytnou si veškerou vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace Projektu.

I.

- VaK Břeclav bude zajišťovat finanční zdroje k realizaci Projektu z dotačních programů, o kterých rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky (dále také jen „SFŽP”) či jiní poskytovatelé.

- Město přispěje k realizaci Projektu, resp. k jeho financování upsáním nových akcií na základě peněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Břeclav, jak je dále popsáno.

- Nově budovaná, dešťová kanalizace podle Projektu uváděného v bodě I.2. představuje gravitační odvodňovací stoku „D“, do které bude zleva zaústěna stoka „D1“. Trasa stoky „D“ je řešena v přidruženém dopravním prostoru komunikace I/52 vedoucí ulicí 28. října, od kruhového objezdu na ul. K Vápence po soutokovou šachtu se stokou „D1“. Následně bude stoka „D“ podcházet státní silnici I/52, železniční trať Břeclav – Znojmo a zaústěna do vodního toku Turold. Stoka „D1“ představuje nově budovanou dešťovou stoku na ul. Hraničářů. Bude se jednat o trubní vedení DN 500 – ŽB -173 m. Stoku „D“ (ve směru průtoku) představuje trubní vedení DN 600 – ŽB - 213 m a DN 800 – ŽB - 304 m, které bude realizované převážně v otevřeném výkopu, dále protlak přes dráhy ČD pro potrubí 800 v délce 70 m. Podchody kanalizace pod komunikací I/52 a pod železniční tratí, v místě železniční stanice Mikulov, budou řešeny protlakem.

- Město se zavazuje upsat akcie o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na realizaci Projektu a poskytnutými dotacemi.

- VaK se zavazuje ponechat ve svém majetku a provozovat nově vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je součástí Projektu, po dobu udržitelnosti projektu stanovenou v podmínkách poskytnuté dotace.

- Město se zavazuje nově vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je součástí Projektu, po skončení udržitelnosti projektu stanovenou v podmínkách poskytnuté dotace, převzít do svého majetku, a to formou směny majetku, kdy VaK Břeclav od Města obdrží vodárenskou infrastrukturu v odpovídající hodnotě.

- Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci Projektu představujících částku v předpokládané výši 15 milionů korun českých, která však bude upřesněna po uzavření výběrových řízeních a po dokončení díla, sníženou o poskytnuté dotace, za účelem úpisu akcií v platbách:

- 100% ceny projektové dokumentace do 30 dní od oznámení jejího dokončení, které učiní VaK Břeclav vůči Městu. Smlouva o dílo č. 1594422 je nedílnou přílohou této smlouvy

- 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 60 dní od předání staveniště zhotoviteli

- 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 120 dní od předání staveniště zhotoviteli

- 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 180 dní od předání staveniště zhotoviteli

- všechny zbývající náklady nezbytné pro bezvadnou realizací díla do 60 dní od podepsání protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a VaK Břeclav

II.

- K úpisu akcií nedojde dříve, než bude VaK Břeclav předloženo konečné vyúčtování uznatelných nákladů Státnímu fondu životního prostředí České republiky a VaK Břeclav obdrží rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnuté dotace.

- Předmětné rozhodnutí SFŽP i přehled účelně vynaložených nákladů na zpracování a realizaci Projektu a podání žádostí o dotace je VaK Břeclav povinen Městu doložit na jeho výzvu.

- Vyúčtování případného rozdílu mezi předpokládanými a skutečně účelně vynaloženými náklady na zpracování a realizaci Projektu bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) předloží VaK Břeclav Městu do 30 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla a Město poskytne v případě, že skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci Projektu byly vyšší, další finanční prostředky na úpis akcií, a to nejpozději do 30 dnů, nebo VaK Břeclav ve stejné lhůtě vrátí přeplatek Městu v případě, kdy skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci projektu byly nižší.

- O zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií peněžitými vklady o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na zpracování a realizaci Projektu  a poskytnutými dotacemi bude rozhodnuto na nejbližší valné hromadě VaK Břeclav, která bude moci o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, a to poté, kdy bude VaK Břeclav doručeno rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnutých dotací. V případě, že by valná hromada Vak Břeclav nerozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, je společnost VaK Břeclav povinna veškeré poskytnuté finanční prostředky Městu vrátit do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu měla rozhodnout.

III.

- V případě, že se nepodaří získat dotační prostředky a z toho důvodu nebude Projekt realizován, se Město zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady související s podáním žádosti o dotaci, ke kterým bude připočtena daň z přidané hodnoty, a to do měsíce po doručení výzvy VaK Břeclav k této úhradě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- Městu nepůjde k tíži případné krácení peněžních prostředků poskytovatelem dotace z důvodu porušení dotačních pravidel způsobených VaK Břeclav nebo jejím smluvním zástupcem.

IV.

- Každá Smluvní strana je povinna umožnit druhé Smluvní straně účast zástupce na kontrolních dnech realizace Projektu.

- Město zajistí převedení kanalizačních přípojek do vlastnictví vlastníků připojených nemovitostí. Pro tento účel se zavazuje převzít kanalizační přípojky do svého majetku.

- Město se rovněž zavazuje nejpozději do 12 měsíců od kolaudace stavby uzavřít s VaK Břeclav smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě či jiné potřebné služebnosti v rozsahu realizované infrastruktury ve prospěch VaK Břeclav i jakéhokoliv dalšího vlastníka této infrastruktury, spočívající ve zřízení, provozování a údržbě inženýrských sítí, zahrnujících i právo zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také potřebná obslužná zařízení, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, a to bezúplatně.

V.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze Smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s textem této Smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou Smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah Smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tuto Smlouvu uveřejní Město. Tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Město Mikulov ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu obce bylo naplněno ustanovení § 85 výše uvedeného zákona a tato Smlouva o spolupráci byla projednána a schválena na veřejném zasedání zastupitelstvem města Mikulov dne 14.9.2022 usnesením č. ZM29/2022/13/1 a ZM29/2022/13/2.

Tato Smlouva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., a to dne 29.7.2022.

V Mikulově dne 26.9.2022				V Břeclavi dne 30.9.2022

Město Mikulov						Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

----------------------------------				----------------------------------------

Rostislav Koštial					Milan Vojta, MBA, M.A.

starosta města						ředitel společnosti

Příloha 1: Smlouva o dílo č. 1594422