**Smlouva o dílo**

uzavřená dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen „Smlouva“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Smluvní strany:**

1**.** Objednatel: **Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace**

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

Zastoupená:

IČ: 00055468

2.Zhotovitel: **Plotové centrum Kopeček s.r.o.**

 Stará pošta 67, 664 61 Rajhrad

Zastoupená:

IČ: 25510908

DIČ: 25510908

1. **Předmět smlouvy: „Rekonstrukce oplocení areálu školy**“

Jedná se o rekonstrukci oplocení areálu školy v délce 100 m, tvořené pevnými panely přichycenými k ocelovým sloupkům doplněnými podhrabovými deskami.

Dílo je blíže definováno v položkovém rozpočtu zakázkové nabídky.

Účelem této Smlouvy je provést stavební práce spočívající v realizaci oplocení areálu Střední zahradnické školy Rajhrad, Masarykova 198, Rajhrad.

1. **Cena za dílo:**

Cena bez DPH: 154 680,00 Kč

DPH 21%: 32 482,80 Kč

**Cena celkem s DPH: 187 162,80 Kč**

Cena za dílo je cenou konečnou.

DPH bude vyúčtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je specifikovaná přiloženým položkovým rozpočtem. Objednatel může požadovat provedení víceprací oproti položkovému rozpočtu. V případě víceprací obsahově vymezených v položkovém rozpočtu dojde k alikvótnímu zvýšení ceny za použití dohodnutých jednotkových cen, v případě ostatních prací bude pro vyčíslení podkladem aktuální ceník stavebních a montážních prací firmy RTS Brno.

1. **Platební podmínky a fakturace:**

Fakturace bude provedena po dokončení díla Zhotovitelem a to jen za skutečně prováděné práce a po odsouhlasení prací. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dnů od doručení objednateli. Za datum úhrady se považuje datum připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

1. **Lhůty plnění:**

Termín dokončení prací:nejpozději do 30.11.2022.

Uvedené termíny platí za předpokladu plnění všech vzájemných závazků obou smluvních stran, specifikovaných v této smlouvě o dílo. O každém důvodu způsobujícím možnost z prodlení v plnění díla se budou obě smluvní strany okamžitě informovat.

Za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele bude o každém takovémto důvodu sepsán okamžitě zápis s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínů plnění.

Zhotovitel má nárok na prodloužení (posunutí) závazných termínů oproti smlouvě o dílo, pokud je zpoždění v provádění díla způsobeno výskytem okolností vyšší mocí a dále nevhodnými klimatickými podmínkami, komplikovaností geologických poměrů, souběhem provádění archeologického průzkumu, špatnou dopravní dostupností apod., včetně situací, kdy by nebylo možné dodržet příslušné technologické postupy.

1. **Součinnost objednatele:**

Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí zajišťuje Objednatel.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v souladu s ustanovením této Smlouvy o dílo nezbytnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění nebude řádný průběh prací Zhotovitele narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

1. **Kvalitativní a dodací podmínky:**

Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

O předání předmětu díla pořídí smluvní strany písemný zápis. Údaje o nárocích a lhůtách týkajících se vad a nedodělků uvedené v tomto zápisu, se považují za dohodnuté. Jestliže v tomto zápisu Objednatel vady a nedodělky popíše nebo uvede, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje odstranění těchto vad a nedodělků opravou a dokončením. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a její vyklizení a uvedení okolí do původního stavu.

Dnem podpisu předávacího protokolu začíná běžet záruční lhůta.

Za jakost provedení díla přejímá Zhotovitel záruku. Záruční doba na provedené práce je 24 měsíců.

Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek obvyklých pro používání daných zařízení, v důsledku přetížení zařízení nad hodnoty určené výrobcem. Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené nedodržením provozních předpisů, na neopatrné nebo chybné zacházení se zařízením, na použití nevhodných materiálů dodaných Objednatelem a ani na závady spojené s použitím materiálů dodaných Objednatelem. Zhotovitel rovněž neručí za poškození způsobená třetími osobami, atmosférickými výboji, vyšším napětím v síti a/nebo vlivem chemického prostředí.

Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodvratitelnými událostmi, které mají charakter vyšší moci.

Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 dnů, pakliže je to objektivně možné, nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu. O dobu opravy se prodlužuje záruční lhůta.

Převezme-li Objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom bezodkladně uvědomí Zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Nebyla-li jiná lhůta pro odstranění dohodnuta, platí lhůta dle předchozího odstavce.

1. **Smluvní pokuty:**

Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.

1. **Ostatní ujednání:**

Objednatel i Zhotovitel se zavazují, že vzájemně předané dokumentace, projekty a programové vybavení nepostoupí třetím osobám.

Smluvní strany se dohodly na písemné formě této Smlouvy s tím, že její obsah může být změněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení a tedy ani smlouvy jako celku.

Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto Smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, 1x pro Objednatele a 1x pro Zhotovitele, z nichž každý stejnopis má platnost originálu.

Datum podpisu: 30.09.2022 Datum podpisu: 30.09.2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………..………..……. ……………………………..