Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍL0

k provedení stavby: č.: 0046382

„Havarijní výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“  v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1

zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                70 837 783

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

číslo účtu:             2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         Tranco servis s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24f

zastoupený: 		T. Richter

bankovní spojení:	KB P9

Číslo účtu :         	107-6954540267/0100

IČ:			02792231

DIČ: 			CZ02792231 (dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby:             0046382

Název stavby:          „Havarijních výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“

Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce: č.: 0046382 „Havarijních výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – rozšíření rozsahu stavebních uprav špalet, které nebyly v původním rozsahu rozpočtu prací. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne 06. 09. 2022, a dále v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením podlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen zákon) a dále rozhodnutím objednatele o přidělení zakázky zhotoviteli ze dne: 29. 03. 2022.

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídce na dílo ze dne: 29. 03. 2022, jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	2.992.450,-  Kč

- DPH 21 % 	628.415,-  Kč

- Celková cena včetně DPH 	3.620.865,-  Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH                             	52 906,- Kč

DPH 21 %                                                	11 110,- Kč

Cena celkem včetně DPH	64 016,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	 3 045 356,- Kč

DPH 21 %                                                	639 525,- Kč

- Cena celkem včetně DPH	3 684 881,- Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 31. 05. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny rozšíření prací

#### V Praze dne: 09. 09.2022		            V Praze dne: 09. 09. 2022

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	Ing. Tomáš Richter

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	  statutární zástupce společnosti

Hellichova 22, Praha 1                                                TRANCO Servis s. r. o