Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2022	        Číslo smlouvy objednatele: 2022-00172

dODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„Kontejnerové stání VI. U Nádraží“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:				Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:			Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta

IČO: 				00251810

DIČ: 				CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	      		182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Xxxx Xxxx Xxxxxxx XxXx (telefon 383 700 xxx)

- dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno: 	PRIMA, akciová společnost

sídlo: 	Raisova 1004, 386 01 Strakonice

statutární zástupce: 	Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, předseda správní rady

IČ: 	47239743

DIČ: 	CZ47239743

bankovní spojení: 	KB, a.s.

číslo účtu: 	88944291/0100

tel. ústř.: 	383 355 011

fax: ………………………………………………………………………………………………………

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

ve věcech smluvních: 	Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, předseda správní rady

ve věcech technických a realizačních: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, předseda správní rady

stavbyvedoucí, bude uveden ve stavebním deníku

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění.

- III. Doba plnění

- Původní znění:

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: nejpozději do 25.05.2022

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Nové znění:

3.1.    	Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: nejpozději do 25.05.2022

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: 31.10.2022

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4  stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

- Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

- Platnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání. Účinnost dodatku č. 1 nastává dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany s odkazem na zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

- Uzavření tohoto smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice: dne 07.09.2022, pod č. usnesení 3408/2022.

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Předseda správní rady

Ve Strakonicích, dne 22.09.2022  	   	  	    ....……………......................

Zhotovitel

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx								         Starosta

Ve Strakonicích, dne 22.09.2022			             ……………….........................

Objednatel