SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené ………………., vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6. 9. 2016

bankovní účet číslo:

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	SPORTES Svitavy s.r.o.

IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620

se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

zastoupena jednatelem Ing. Bronislavem Olšánem

- dále jen zhotovitel -

I.

Základní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Následná  péče - Úprava prostranství okolo Městského úřadu ve Svitavách - 2022“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Rozsah provádění díla je podrobněji popsán v příloze č. 1 této smlouvy.

- Místem plnění díla jsou plochy okolo budovy T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, Svitavy.

- Zhotovitel je povinen zajistit si ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají přednost ujednání této smlouvy.

II.

Čas a rozsah plnění

- Zhotovitel bude provádět dílo, resp. jeho části, vždy dle potřeby a dle případných pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo pouze v tom rozsahu a v těch termínech, jak bude objednatel požadovat. V případě, že zhotovitel provede některé práce a činnosti bez toho, aniž by jejich provedení objednatel po zhotoviteli v příslušném období požadoval, není objednatel povinen cenu těchto prací a činností uhradit.

- Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla jednostranně měnit rozsah díla, zejména ho omezit.

- Zhotovitel prohlašuje, že v případě omezení rozsahu díla způsobem popsaným v bodě 2.3. této smlouvy nebude uplatňovat po objednateli náhradu žádné škody.

III.

Cena díla

- Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 162 194 Kč. Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

- Objednatel se zavazuje za provedené dílo hradit zhotoviteli dohodnutou cenu vypočtenou v souladu s jednotkovými cenami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 zahrnují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Jednotkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude k ceně díla připočtena vždy v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Fakturace, platební podmínky

- Veškeré práce a činnosti provedené na díle bude zhotovitel objednateli fakturovat k 30. listopadu 2022.

- Zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické nejpozději do  5.12.2022 soupis prací a činností provedených v příslušném období oceněný v souladu s přílohou č. 1.

- Po odsouhlasení soupisu provedených prací a činností zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. listopad 2022. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a činností odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a činností není objednatel povinen fakturu zaplatit.

- Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a činností, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a činnosti, u kterých nedošlo k rozporu.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:

- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Další podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této smlouvy také v souladu s ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla konzultovat průběh a postup prací a činností s objednatelem a při jejich provádění se řídit pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli pořadí provádění prací a činností v konkrétním období.

- O provádění prací a činností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje vést deník prací a činností (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat jednotlivé práce a činnosti prováděné dle této smlouvy a další údaje podstatné pro plnění této smlouvy a ověřování rozsahu a kvality provádění díla. Deník musí být přístupný objednateli v místech, kde bude zhotovitel dílo provádět. Objednatel je oprávněn do deníku zapisovat své námitky a připomínky.

- Zápisy v deníku tvoří podklad pro vyhotovení soupisu prací a činností (viz. bod 4.2.).

- Zhotovitel je povinen pracovat v době, kdy je o to objednatelem požádán.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i v průběhu jednotlivých prací a činností. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení ucelené části díla provedenou část díla objednateli předat. Rozsah předávaných částí díla bude vždy předem dohodnut s objednatelem, resp. jeho zástupcem pro věci technické.

- Zhotovitel je povinen vždy po ukončení provádění příslušných prací a činností v lokalitě provést úklid místa plnění a na místě plnění udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen bioodpad vzniklý při plnění této smlouvy vždy odvézt a uložit podle pokynů objednatele a na místech k tomu objednatelem určených.

- Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně (do 1 hodiny od ukončení prací v lokalitě) vyčistit a to i v případě, že práce na lokalitě nejsou zcela dokončeny a zhotovitel v nich bude pokračovat. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou hodinu prodlení.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

- Pokud při provádění díla způsobí zhotovitel škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.

Reklamace vad

- Poté, co objednatel zjistí závady na díle, je oprávněn tyto závady u zhotovitele reklamovat. Reklamaci objednatel provede způsobem dohodnutým v článku VII. této smlouvy. Závadou na díle se rozumí nejen neprovedení všech prací a činností v souladu s touto smlouvou, ale i neuklizení místa plnění v souladu s bodem 5.7. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do 1 týdne ode dne, kdy ho objednatel vyzve k odstranění vad (od doručení reklamace).

VII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: radnice@svitavy.cz a současně xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 6jrbphg

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: nyda4th

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

- Zástupcem objednatele pro věci technické je:

- xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a případné další osoby, které k tomuto účelu objednatel písemně zmocní.

Zástupce objednatele pro věci technické je pověřen řešením technických problémů a kontrolou provedených prací.

- Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:

- xxxxx tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

a případné další osoby, které k tomuto účelu zhotovitel písemně zmocní.

Tento zástupce je pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

- Zástupci uvedení v bodech 7.3. a 7.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

VIII.

Trvání smluvního vztahu

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.11.2022.

- Tato smlouva může být ukončena:

- uplynutím sjednané doby,

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením objednatele z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zákoně,

- odstoupením zhotovitele z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zákoně.

- V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která odstupuje, povinna v projevu odstoupení uvést důvod odstoupení. Od smlouvy lze odstoupit jen s účinky do budoucna. Projev odstoupení musí být učiněn písemně a musí být doručen druhé smluvní straně.

IX.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – podrobný popis rozsahu díla a jednotkové ceny.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:

O uzavření smlouvy rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 31/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.

Ve Svitavách dne 23.9.2022.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

..….……………………………………..	..……..…………………………………