Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-336/ORI ze dne 30. 5. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  	 			Město Nový Jičín

Se sídlem: 				Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:					00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, xxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   	  			KAMI PROFIT s.r.o.

Se sídlem :                                        Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika

registr. číslo :          			35943301

zahraniční právnická osoba zastoupená	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 052 64 758, DIČ  CZ683743702, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. A 21539

Bankovní spojení :			UniCredit Bank

Číslo účtu : 				1387886946/2700

Zástupce ve věcech smluvních :   	xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-336/ORI ze dne 30. 5. 2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

- „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČO 44961944, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 17. 1. 2022 pod č.j.  MUNJ-5331/2022/ÚPSŘ-Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

3. V článku V. - Doba a místo plnění se mění znění odstavců 5.2.1 a 5.2.2, které nově znějí takto:

### „5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli ve dvou samostatných částech. První část díla, tj. kompletní dílo mimo výsadby stromů a všech prací s ní spojených (včetně výsadby bezprostředně souvisejících travních ploch) předá zhotovitel objednateli do 4 měsíců od předání staveniště (stavební část). Druhou část díla, tj. výsadbu stromů a všechny práce s ní spojené, předá zhotovitel objednateli do 4. 11. 2022.

### 5.2.2 Ve sjednaném termínu pro předání jednotlivých částí díla je zohledněno též riziko zahájení prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a 6.1.2., které nově znějí takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.024.125,64 Kč bez DPH, tj. 3.659.192,02 Kč s DPH (sazba 21%), slovy tři miliony šest set padesát devět tisíc sto devadesát dva korun českých dva haléře.“

6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

5. Článek XII.- Předání a převzetí díla se mění a nově zní takto:

„12.1       Předání díla

### 12.1.1   Zhotovitel je povinen předat stavební část díla objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy, tj. do 4 měsíců od předání staveniště,  bez vad a nedodělků vztahujících se k této části díla.

12.1.2	Zhotovitel je povinen předat zbývající část díla (výsadbu stromů) bez vad a nedodělků a současně dílo jako celek objednateli v termínu do 4. 11. 2022.

## 12.2.      Organizace předání díla

### Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude část díla a dílo dle předchozích odstavců připraveno k předání a převzetí.

## 12.3       Protokol o předání a převzetí díla

### 12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení stavební části díla a následně zbývající části díla, jakož i o převzetí celého díla pořídí objednatel  zápisy (protokoly) podepsané osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele  a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

### 12.3.2   Povinným obsahem protokolu o předání stavební části díla jsou:

- Označení předmětu díla a jeho stavební části

- Údaje o zhotoviteli a objednateli.

- Termín zahájení a dokončení prací na stavební části díla.

- Prohlášení objednatele, zda stavební část díla přejímá nebo ne.

- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.

- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel stavební část díla přejímá a lhůty k jejich odstranění. Za vady a nedodělky se nepovažují práce spojené s výsadbou stromů (včetně výsadby souvisejících travních ploch).

12.3.3  Povinným obsahem protokolu o předání zbývající části díla a konečném převzetí díla  jsou:

- Označení předmětu díla a jeho části – výsadba stromů a související činnosti

- Údaje o zhotoviteli a objednateli.

- Termín zahájení a dokončení prací na výsadbě stromů a souvisejících činnostech.

- Prohlášení objednatele, zda výsadbu stromů a související činnosti přejímá nebo ne.

- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.

- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel část díla přejímá a lhůty k jejich odstranění.

- Prohlášení objednatele, zda přejímá dílo jako celek.

- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.

### 12.3.4  V případě, že objednatel odmítá dílo nebo jeho část převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  díla i důvody, pro které odmítá dílo nebo jeho část převzít.

12.3.5  Byla-li část díla převzata s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2 nebo 12.3.3, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

## 12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

### 12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení stavební   části díla zejména tyto doklady:

- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách

- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby

- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce

- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu

- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  prohlášení o shodě

- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu

- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby

12.4.2 Při předání zbývající části díla (výsadba stromů) a konečném celého předání díla je zhotovitel povinen předložit:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace

- fotodokumentace prováděných prací na CD

- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)

- Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.3 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

### 12.5.    Zkoušky

### 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

## 12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 12.6	Kolaudace

## 12.6.1	Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

## 12.6.2	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.“

6. V článku XV. – Sankční ujednání se mění znění odstavce 5.1.3, který nově zní takto: _ „15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním části díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  ceny části díla, se kterou je v prodlení, sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.“

7. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 4. 10. 2022			V Ostravě dne 3. 10. 2022

……………………………….                                 ………………………………

Mgr. Stanislav Kopecký                                           xxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města			 			vedoucí odštěpného závodu