Ev. č. objednatele:     D 0006/22                                                                    	  Ev. č. zhotovitele:

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k akci VN Bartošovice II – odtěžení sedimentů, stavba č. 3423 – SO – 02 – Sanace objektů uzavřené dne 1.4.2022 mezi smluvními stranami

- Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací č. 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

- Zhotovitel:	ČIPOS Ostrava a.s.

sídlo 	Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	28706391

DIČ:	CZ28706391

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10795

Uvedení zástupci prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba třetí osoby.

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1 se smluvní strany dohodly na následující změně:

# čl.5.  Doba plnění  -  bod 5.1 se ruší a nově zní takto:

  - Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.10.2022.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0006/22.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	29.9.2022					v Ostravě dne   30.9.2022

xxx								xxx

Ing. Jiří Tkáč 							xxx

generální ředitel							člen představenstva