# J.Š.KOMAX s.r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST

Prunéřov 378   432 01 Kadaň

SMLOUVA O DÍLO   143-22

podle § 2586 nového občanského zákoníku

Uzavřená mezi:

Zhotovitel: Firma  	J.Š. KOMAX s.r.o., 		IČ: 25486616   DIČ: CZ25486616

Prunéřov čp.378		bank. spojení: Komerční banka

432 01 Kadaň			číslo účtu: 	2151650237/0100

zastoupená Janem Šamonilem - jednatelem, telefon: 774218 718

Objednatel: Firma	Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace

IČ: 75110245			DIČ: CZ75110245

Čechova 147

432 01 Kadaň

zastoupená Janou Čechovou – ředitelkou, telefon:603733503

Předmět díla:     Opravy omítek východní zdi v zahradách Františkánského kláštera

Místo plnění smlouvy: Švermova 474, 432 01 Kadaň

Cena díla: 119 234,86 Kč včetně DPH 21%

Platby budou objednateli fakturovány samostatnými fakturami se lhůtou splatnosti 14 dní,

po řádném předání díla bez závad.

Doba plnění:	od 10.10.2022     do:  11..11.2022

Práva a povinnosti smluvních stran:objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podepsání smlouvy

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, zabránit vzniku

případných škod na vlastním díle, případně na okolních pozemcích.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to až to případného odstranění vad díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a je oprávněn žádat zhotovitele o případné odstranění vad a nedodělků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.

Zhotovitel si vyhrazuje právo zvýšit cenu díla, při nenadálém navýšení vstupních nákladů materiálu.

Předání a převzetí díla: Řádné předání a převzetí díla se provede na místě plnění. O předání a převzetí díla se provede zápis o předání, ve kterém se vyznačí vady a nedodělky díla a termín odstranění těchto vad.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka:Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 24 měsíců od předání poslední části díla.

Smluvní pokuty: Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla a to za každý den prodlení nedodržení termínu předání díla.

V Kadani: 03.10.2022

Zhotovitel: …………………………		Objednatel:…………………………

J.Š.KOMAX s.r.o.				Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace

Jan Šamonil –jednatel				Jana Čechová, ředitelka