Smluvní strany

Firma    	:	ČIP plus, s.r.o.

se sídlem     	: 	Milínská 130,  Příbram III., 261 01 Příbram

zastoupená	:         	Petrem Jíchou, jednatelem

IČ	       	: 	470 52 066

DIČ          	: 	CZ47052066

Právní forma	:	společnost s ručením omezeným,                        				            			vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14486

Peněžní ústav	: 	FIO Banka, a.s.

číslo účtu        	: 	2500065803 / 2010

telefon     	: 	318 623 843

e-mail		:	cip@cip.cz

(dále jen „dodavatel“)

a

Firma    	:	Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace.

se sídlem     	: 	Bratří Čapků 279, Příbram VII, PSČ 261 01

zastoupená	:         	Mgr. Alenou Mašikovou

IČ       		: 	71295003

Peněžní ústav	: 	Komerční banka Příbram

číslo účtu        	: 	107-6326540207/0100

telefon     	: 	318 623 506

e-mail		:	zsbc@zsbc.cz

(dále jen „objednatel“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dodávku a montáž systému „Rozšíření kamerového systému v základní škole, školní družině a školní jídelně dle cenové nabídky ze dne 29.7.2022. Dodávka a montáž bude provedena v objektu objednatele na adrese:

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279

Bratří Čapků 279, Příbram VII, PSČ 261 01

- Smlouva o dílo má při uzavření 3. strany a jednu přílohu č.1, kterou je „Cenová nabídka dodavatele ze dne 29.7.2022“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena díla se může lišit oproti cenové nabídce v nákladech za budování a úpravy původních kabelových rozvodů, které jsou v cenové nabídce s nosnými materiály rozpočtovány za 1bm, jelikož nejsou známy výměry objektu ani případný rozsah nezbytných úprav rozvodů CCTV.

II. termín plnění:

Nástup realizačních prací 	:   	11.8.2022

Dokončení dodávky 		:         	31.8.2022

pokud nebude bránit dodavateli v plnění jeho závazku neumožnění přístupů do všech prostor objektu určených k instalaci dodávaných zařízení dle cenové nabídky a znění této smlouvy, případně stavební nepřipravenost pro potřebu instalace těchto zařízení nebo změny ze strany objednatele v rozsahu dodávky.

III. převzetí díla:

Dílo bude předáno po řádném ukončení realizačních prací bez vad a nedodělků. Dodavatel vyzve objednatele k převzetí díla, vyzvání provede min. 3 dny před datem na předání díla. Nedílnou součástí předání bude předvedení funkčnosti díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV. záruční doba:

- Zhotovitel dává na dodávané materiály a zařízení, které jsou předmětem této smlouvy záruku   v trvání 24 měsíců od data převzetí díla a záruku v trvání 60-ti měsíců na montážní práce prováděné techniky dodavatele.

- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným zásahem třetí osoby, nesprávnou obsluhou nebo zásahem vyšší moci.

- Případné závady vyskytnuvší se na původních kabelových rozvodech domovních telefonů, které nebudou měněny, budou odstraňovány pouze jako servisní opravy.

V. Cena díla a platební podmínky:

- Cena díla:

Celková cena bez DPH			:     	           110.910,88 Kč

DPH 21%                                  		:		 23.291,28 Kč

Celková cena s DPH				:	           134.202,16 Kč

- Částky jsou uvedeny s aktuální výší DPH. DPH bude po realizaci zakázky účtována dle sazeb platných v době fakturace. Vyúčtování případných víceprací bude provedeno na základě podmínek viz část I. této smlouvy o dílo.

- Objednatel se zavazuje uhradit konečnou fakturu, vystavenou po předání díla a ve lhůtě její splatnosti.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a bude zaslána objednateli na adresu:

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279

Bratří Čapků 279, Příbram VII, PSČ 261 01

- Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 14-ti kalendářních dnů od obdržení faktury od zhotovitele, na účet zhotovitele. Za pozdní úhradu faktury se sjednává poplatek z prodlení ve  výši 0,05% dlužné (fakturované) částky za každý započatý den prodlení. Závazek objednatele zaplatit částku, uvedenou na faktuře je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

VI. závěrečná ustanovení:

- Případné vícepráce nebo změny vzniklé v průběhu provádění dodávky budou dodavatelem předem konzultovány s objednatelem a řešeny písemnými, vzestupně číslovanými Dodatky ke SoD podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

- za zhotovitele: 	p. Petr JÍCHA,

tel: 777 866 941; 	e-mail: jicha@cip.cz

- za objednatele: 	Mgr. Alena MAŠIKOVÁ,

tel: 318 623 506;	e-mail: zsbc@zsbc.cz.

- Ve věcech technických je oprávněn jednat:

- za zhotovitele: 	p. Petr JÍCHA,

tel: 777 866 941; 	e-mail: jicha@cip.cz

- za objednatele: 	pí. Ludmila HOŠKOVÁ

tel: 318 623 506;	e-mail: zsbc@zsbc.cz.

- Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

- Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, opatřenými podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu. Počet stran 3, příloha počet stran 4.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto řádně přečetly, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Příbrami dne ……………………….		V Příbrami dne ……………………….

Za dodavatele: ………………………..		Za objednatele: ……………………….

podpis a razítko					            podpis a razítko

| Příloha číslo 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV | TYP | KS | CELKEM |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Předrealizační činnost, kontrola původní kamery na střeše, dohledání záznamů, rozbor kamery šatny | ČIP/h | 6 | 3 900,00 Kč |
| IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA, IP67 | HV2646G2-IZS(2.8-12mm) | 1 | 9 649,50 Kč |
| Box pod kameru | HV1280ZJDM18 | 5 | 1 785,00 Kč |
| IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67 | HV2143G2-I(2.8mm) | 5 | 22 522,50 Kč |
| IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67 | HV2146G2-I(2.8mm) | 1 | 4 861,50 Kč |
| Box pod kameru | HV1280ZJDM46 | 1 | 493,50 Kč |
| Switch 8 portů 10/100Mbps, (7x PoE, 1x HiPoE), 2x Gigabit, 5.6Gbps, 120W, kov | HV3E0310HPE | 1 | 2 614,50 Kč |
| NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | HV7616NI-K2 | 1 | 6 447,00 Kč |
| Přídavný HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada PURZ | HDD-4TB | 1 | 2 604,00 Kč |
| Konektor | RJ45 | 20 | 105,00 Kč |
| Kabel datový | Cat.5e.UTP | 178 | 1 719,48 Kč |
| Lišta vkládací bílá | LV 18x18 | 18 | 321,83 Kč |
| Lišta vkládací bílá | LV 40x20 | 70 | 3 002,48 Kč |
| Gigabitový PoE injektor | 48V, 0,5A | 1 | 829,50 Kč |
| Instalační práce spojené s výše uvedenou specifikací, práce spojené se zobrazením kamer na požadovaných PC, funkční zkoušky a zaškolení obsluhy. | ČIP/h | 69,5 | 45 175,00 Kč |
| Ostatní |  |  |  |
| Drobný, spojovací a stavební materiál |  | 1 | 1 708,65 Kč |
| Podíl přidruž.výkonů | PPV | 1 | 2 576,44 Kč |
| 7x cestovné | ČIP / km | 35 | 595,00 Kč |
| CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH |  |  | 110 910,88 Kč |
| DPH 21% |  |  | 23 291,28 Kč |
| CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH |  |  | 134 202,16 Kč |
| V Příbrami 29.7.2022 S pozdravem za ČIP plus spol.s r.o.JÍCHA Petr |