Cenová nabídka na výkon TDS a koordinátora BOZP akce

„NKP SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech I. Etapa a
osvětlení nádvoří hradu“

**Objednatel:** Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

ÚPS pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Kraj Vysočina
Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370021 České Budějovice

**Dodavatel:** Martin Dokulil

Nová Ves 15, 675 21 Okříšky IČ: 704 88 916

Termín realizace: 11/2021 - 10/2022

z toho předpokládaná doba realizace cca 3 měsíce

**Výkon činnosti Koordinátora BOZP**

prohlídka místa plnění, vyhotovení plánu BOZP,

administrace, cestovní náklady aj. - 10 000 Kč bez DPH

24 hod x 500,- Kč = 12 000,- Kč

Výkon TDS

24 KD x 2500 Kč = 60 000 Kč bez DPH

Přípravná fáze BOZP:

Realizační fáze BOZP:

Realizační část TDS: -

Celková činnost TDS: 60 000,- Kč

Celková činnost KOO BOZP: 22 000,- Kč

Celková činnost za stavbu: **82 000,- Kč bez DPH**

Pozn: Dodavatel není plátcem DPH

Součástí cenové nabídky jsou veškeré související náklady dodavatele. Předpoklad konání
kontrolních dnů dvakrát týdně.

Budu se těšit na případnou spolupráci

Martin Dokulil