Smlouva o dílo

„ZČU – Stavební úpravy v objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – příčka ve 2.NP“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „o.z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Přímé zadání“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č.

340/2015 Sb.

číslo smlouvy dodavatele: ………………………………….

Smluvní strany:

### Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČo:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem

ID datové schránky:	zqfj9hj

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

### Zhotovitel:

STAWO Přeštice s.r.o.

Sídlo:	Komenského 75, Přeštice 334 01

IČO:	26406667

DIČ:	CZ26406667

Zastoupený:	Miroslavem Wuchterlem, jednatelem

ID datové schránky:	u2fchnx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedenéhoKrajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZČU – Stavební úpravy v objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – příčka ve 2.NP“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou.

Název stavby:	ZČU – Stavební úpravy v objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – příčka ve 2.NP

Místo stavby (plnění): Univerzitní 20, 301 00 Plzeň, Objekt UI, 2.NP

Přesný popis požadavků na provedení je uveden v příloze (popř. přílohách) této smlouvy.

Stránka 1 z 10

Objednatel má zájem provést dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Aspekty tohoto zájmu jsou zohledněny v níže uvedených smluvních podmínkách.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce, vč. úprav rozvodů elektro (silnoproud, slaboproud) ve výše uvedeném objektu UI ZČU v Plzni. Z provozně-bezpečnostních důvodů bude rozdělen příčkou prostor chodby (podesty schodiště) ve 2.NP.

### Rozsah díla je především následující:

  - bourací práce (část podlahy)

  - příčka z PB tvárnic a ocelové konstrukce (tahokov)

  - osazení nových dveří

  - úpravy elektrorozvodů (slaboproud – EZS, EPS, CCTV, přístupový systém JIS, silnoproud)

  - osazení nových dveří

  - provedení úprav povrchů (omítky)

  - SDK konstrukce

  - zprovoznění a odzkoušení předmětu díla

### Podrobný rozsah díla je specifikován v příloze (popř. přílohách) této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy.

- Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s

- touto smlouvou;

- výzvou k podání nabídek;

- právními předpisy a platnými ČSN a ČSN EN;

- ověřenou technickou praxí;

- hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy.

- Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných

k realizaci díla, v tom zejména:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; v případě potřeby zajištění záborů komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu místa montáže; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;

- dodání specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry;

- dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technické dokumentace (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla;

- zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů.

### Způsob provedení díla

- Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace vč. soupisu prací s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a případné pokyny udělené Objednatelem.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že  k Projektové dokumentaci vč. příp. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek, a že je    z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy UI, Univerzitní 20, Plzeň.

- Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

- O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen  připojit k záznamu do  6  pracovních  dnů  svoje vyjádření, jinak  se má  za to,  že  s obsahem záznamu  souhlasí.  Jestliže  zástupce  Objednatele  nebo  jím  pověřená  osoba  nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

- Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, na vlastní náklady.

- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

  - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

  - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveniště; a

  - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně    a k zabránění  vzniku  škod  znečištěním,  prachem,  hlukem,  nebo  z jiných  důvodů  vyvolaných  a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění         i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k možnému pohybu většího množství osob v budově je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění

bezpečnosti při pohybu osob na staveništi.

- Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

- Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činností zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a pracovněprávní předpisy.

- Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby.

- Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

  - specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry;

  - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

  - předávací protokol díla,

  - stavební (montážní) deník – originál,

  - doklad o likvidaci a třídění odpadu,

  - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize, apod.).

- Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

- Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### Termín plnění

- Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného díla včetně dokladů: do 21.10.2022, kromě 2 ks dveří v daném provedení (JIS apod). Dodání dveří a kompletace elektrorozvodů (vč. příslušných dokladů) bude do 10 týdnů od předání staveniště. Smluvní strany vzaly na vědomí, že délka termínu plnění byla stanovena i s ohledem na možné ovlivnění plnění případnou karanténou zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců či osob jinak se podílejících na plnění smlouvy z důvodu zamezení šíření nemocí Covid - 19, dále bylo zohledněno i případné omezení komunikace s úřady související s dodržováním zpřísněných hygienických pravidel provozu úřadů.

- Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

- Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 2

této smlouvy.

- Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- Změna termínu provedení díla je možná pouze za předpokladu splnění podmínek ZZVZ. V případě zásahu vyšší moci dle § 2913 odst. 2 o.z. (trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli poskytovatele) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o této skutečnosti a oznámit, jakým způsobem bude zpracování díla ovlivněno a je povinen prokázat délku trvání takové překážky. Objednatel výslovně upozorňuje, že jako zásah vyšší moci nelze považovat dobu, po kterou bude zhotovitel nebo jeho zaměstnanci podílející se na provádění díla v nařízené karanténě z důvodu onemocnění nemocí Covid -19 nebo situace omezeného provozu orgánů veřejné moci či správných orgánů.

### Převzetí díla - předání díla

- Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se

zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku.

- Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

- Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně tři (3) pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.

- Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. II. odst. 16 této smlouvy.

### Cena díla - platební podmínky

- Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení a výkazu výměr, jež tvoří  přílohu  č.  1  této  smlouvy.  Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši:

| 1.1. Stav. úpravy ve 2.NP - příčka | 487.116,93 Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Smluvní cena celkem | 487.116,93 Kč bez DPH |

- DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Výše uvedená smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů.

- Smluvní cenu je možné překročit pouze na základě změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou, nebo v případě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy. Dohoda o vícepracích musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

- Financování v průběhu provádění díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

- Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena bankovním převodem, v české měně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

- Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.

- Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

  - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby,

  - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zák. č. 340/2015 Sb.),

  - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

  - označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH

a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

  - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

- Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem

Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645 (dále jen „ÚRS“). Objednatel je povinen se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného Dodatku k této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

- V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá (nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl), že pro kompletní provedení díla v souladu s výkazem výměr není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele           z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 15 tohoto článku  smlouvy.  Cena  díla  bude  snížena  o  cenu  méněprací  v  souladu  s jednotkovými  cenami    z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 15. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

- Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14. a 15. tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu, než uvedeného shora v odst. 12. tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací.

### Záruka za kvalitu díla

- Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

- Záruka poskytnutá Zhotovitelem dle této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností (včetně škod způsobených jeho pracovníky) v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků.

### Odpovědnost za vady díla

- Pokud dílo neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě (popř. jejích přílohách), dohodnutému rozsahu prací, platným právním předpisům a technickým normám a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.

- Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně po té, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.

- Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do

následující e-mailové schránky: xxx

- Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.

- Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele

poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

### Smluvní pokuty

- V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

- Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, nebo neodstraníli vady ve lhůtách dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady  třetí  osobu  nebo  odstranit  vady  sám.  Veškeré  náklady  vzniklé  Objednateli  v souvislosti      s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.

- V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újmy.

- Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. VII. odst. 5 smlouvy je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

- Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se ust. § 2050 o.z.).

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

- Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

### Odstoupení od smlouvy

- Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně

odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

  - zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů (za zastavení provádění díla se považuje i prodleva se zahájením provádění díla);

  - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované touto smlouvou či právními předpisy;

  - zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

  - zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady

pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele;

  - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

  - příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

  - je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2591 a § 2595 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od

smlouvy.

- Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ    v tomto případě  platí  obdobně.  Smlouva  s novým  dodavatelem  bude  uzavřena  v podobě  shodné s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stan, z ní vzniklé či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se určí dle sídla Objednatele (Plzeň).

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

- Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.

- Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.

- Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.

- Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona o registru smluv a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění  dle  citovaného  zákona.  Objednatel  tuto smlouvu  uveřejní v registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s

výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.

- Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek s výkazem výměr

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Ing. Petr

Digitálně podepsal Ing. Petr

Hofman Datum: 2022.10.04

Hofman

12:36:11 +02'00'

Wuchterle

Miroslav

Digitálně podepsal Miroslav Wuchterle

Datum: 2022.10.04

08:08:23 +02'00'

### Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.

Ing. Petr Hofman	Miroslav Wuchterle

kvestor	jednatel

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 2022-68 |  |  |
| Stavba: | REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1 |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Univerzitní 20, 306 14 Plzeň | Datum: | 20.09.2022 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: |

26406667

CZ26406667

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

H základní

snížená

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 487 116,93 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP | Sazba daně 21,00% | Základ daně 487 116,93 | Výše daně 102 294,56 |
|  | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 589 411,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2022-68

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Kód

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň	Datum:	20.09.2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Projektant:

Zpracovatel:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

Michal Jirka

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  | 487 116,93 | 589 411,49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1. | Architektonicko-stavební řešení | 192 818,13 | 233 309,94 | STA |
| D.1.4. | Technika prostředí saveb | 294 298,80 | 356 101,55 | STA |
| D.1.4.d. | Silnoproudá elektrotechnika | 11 224,80 | 13 582,01 | Soupis |
| D.1.4.d.1 | materiál | 749,80 | 907,26 | Soupis |
| D.1.4.d.2 | montáž | 10 475,00 | 12 674,75 | Soupis |
| D.1.4.f.g | Slaboproudé rozvody | 283 074,00 | 342 519,54 | Soupis |
| D.1.4.f.g_1 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | 96 658,00 | 116 956,18 | Soupis |
| D.1.4.f.g_2 | Zařízení JIS | 134 805,00 | 163 114,05 | Soupis |
| D.1.4.f.g_3 | Elektrická požární signalizace | 51 611,00 | 62 449,31 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	192 818,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 818,13 21,00% 40 491,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 233 309,94

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 192 818,13

HSV - Práce a dodávky HSV 29 224,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 015,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 555,55

61 - Úprava povrchů vnitřních 4 137,95

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 387,60

64 - Osazování výplní otvorů 3 030,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 653,03

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 774,00

96 - Bourání konstrukcí 440,84

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 216,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 222,19

997 - Přesun sutě 1 003,12

998 - Přesun hmot 219,07

PSV - Práce a dodávky PSV 163 593,69

766 - Konstrukce truhlářské 91 513,40

767 - Konstrukce zámečnické 71 130,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 950,04

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	192 818,13

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 29 224,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6 015,86 |  |
| 1 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 5,278 | 995,00 | 5 251,61 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245 (2,13+0,62)*2,7-1,05*2,045 |  | 5,278 |  |  |  |
| 2 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 2,700 | 115,00 | 310,50 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 2,750 | 165,00 | 453,75 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131 2,13+0,62 |  | 2,750 |  |  |  |
|  | D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 7 555,55 |  |
|  | D 61 |  | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 4 137,95 |  |
| 4 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 10,556 | 72,00 | 760,03 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 2*5,278 |  | 10,556 |  |  |  |
| 5 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 10,556 | 320,00 | 3 377,92 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121 |  |  |  |  |  |
|  | D 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 387,60 |  |
| 6 | K | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 13,600 | 28,50 | 387,60 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112 2,7*2+4,1*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  | D 64 |  | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 3 030,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  | PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | M |  | 55331488 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  | kus |  | 1,000 |  | 2 130,00 |  | 2 130,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 653,03 |  |  |  |
|  |  | D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 774,00 |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 953942121 |  | Osazování ochranných úhelníků |  | kus |  | 7,000 |  | 250,00 |  | 1 750,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953942121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV Z/01 - předpoklad 2m/kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV 13,6/2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV Mezisoučet |  |  |  |  |  |  |  | 6,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M |  | Z01 |  | lemovací profil L40x60 tl. 1,2 mm, nerez_kompletní dodávka viz. odkaz Z/01 |  | m |  | 13,600 |  | 590,00 |  | 8 024,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP lemovací profil L40x60 tl. 1,2 mm, nerez_kompletní dodávka viz. odkaz Z/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,84 |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 965042131 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 |  | m3 |  | 0,103 |  | 4 280,00 |  | 440,84 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV 0,1*(0,2*2,7+0,12*4,1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 216,00 |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 977312112 |  | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm |  | m |  | 13,600 |  | 310,00 |  | 4 216,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,19 |  |  |  |
|  |  | D 997 Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,12 |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 997013117 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace |  | t |  | 0,227 |  | 1 280,00 |  | 290,56 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t |  | 0,227 |  | 624,00 |  | 141,65 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | 0,227*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 997013871 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 |  | t |  | 0,227 |  | 1 885,00 |  | 427,90 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |

| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,178 | 45,00 | 143,01 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	998	Přesun hmot	219,07

| 17 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 0,569 | 385,00 | 219,07 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Online PSC |  | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 163 593,69 |  |
|  | D 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 91 513,40 |  |
| 18 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP Online PSC |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002 |  |  |  |  |  |

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

| 19 | M | D02 | dveře vnitřní 2kř 900/1970, plné, křídlo MDF s rámem opl. HDF deskou, povrch. CPL laminát, samozavírač, panikové kování, piktogram, generální klíč kompletní dodávka viz. odkaz D/02 | kus | 1,000 | 18 730,00 | 18 730,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dveře vnitřní 2kř 900/1970, plné, křídlo MDF s rámem opl. HDF deskou, povrch. CPL laminát, samozavírač, panikové kování, piktogram, generální klíč kompletní dodávka viz. odkaz D/02

| 20 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 6 980,00 | 6 980,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011

| 21 | M | D01 | dveře vnitřní 2kř 1200/1970, plné, křídlo MDF s rámem opl. HDF deskou, povrch. CPL laminát, samozavírač, panikové kování, piktogram kompletní dodávka viz. odkaz D/01 | kus | 1,000 | 62 000,00 | 62 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dveře vnitřní 2kř 1200/1970, plné, křídlo MDF s rámem opl. HDF deskou, povrch. CPL laminát, samozavírač, panikové kování,

piktogram kompletní dodávka viz. odkaz D/01

| 22 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,090 | 2 260,00 | 203,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Online PSC |  | výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 71 130,25 |  |
| 23 | K | 767131112 | Montáž stěn plechových svařovaných | m2 | 11,275 | 490,00 | 5 524,75 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767131112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+1,97+0,08+0,62)*(0,08*5+0,975*2+1,35+0,4)"Z/02 |  | 11,275 |  |  |  |
| 24 | M | Z02 | ocelová příčka, pozink. práškově lakovaný, výplň tahokov_kompletní dodávka viz. odkaz Z/02 | kg | 196,700 | 285,00 | 56 059,50 | vlastní položka |
|  | PP |  | ocelová příčka, pozink. práškově lakovaný, výplň tahokov_kompletní dodávka viz. odkaz Z/02 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 76764R | Montáž ocelové 2 kř zárubně do ocelové příčky | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž ocelové 2 kř zárubně do ocelové příčky |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 55331713 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 4 380,00 | 4 380,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103 |  |  |  |  |  |
|  | D 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 950,04 |  |
| 28 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 10,556 | 39,00 | 411,68 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 |  |  |  |  |  |

PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

| 27 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,212 | 5 500,00 | 1 166,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 10,556 | 51,00 | 538,36 | CS ÚRS 2022 01 |

PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.1 - materiál

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	749,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 749,80 21,00% 157,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 907,26

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.1 - materiál

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 749,80

D1 - kabely 360,00

D2 - protipožární přepážky 219,00

D3 - rozvaděče 170,80

D4 - Doplnění rozvaděče RO1p 170,80

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.1 - materiál

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	749,80

|  | D | D1 | kabely |  |  |  | 360,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 341581081 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20,000 | 18,00 | 360,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | protipožární přepážky |  |  |  | 219,00 |  |
| 2 | M | 246122186 | Požární prostupy stěnou | m2 | 0,050 | 4 380,00 | 219,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární prostupy stěnou |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | rozvaděče |  |  |  | 170,80 |  |
|  | D | D4 | Doplnění rozvaděče RO1p |  |  |  | 170,80 |  |
| 3 | M | 344136143 | Jistič 10/1/B | kus | 1,000 | 152,00 | 152,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Jistič 10/1/B |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 314102104 | Popisky | kus | 1,000 | 18,80 | 18,80 | vlastní položka |
|  | PP |  | Popisky |  |  |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.2 - montáž

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	10 475,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 475,00 21,00% 2 199,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 12 674,75

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.2 - montáž

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 475,00

D1 - kabely 990,00

D2 - protipožární přepážky 942,00

D3 - rozvaděče 8 543,00

D4 - Doplnění rozvaděče RO1p 1 323,00

D5 - ostatní 7 220,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.d.2 - montáž

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	10 475,00

|  |  | D D1 |  |  |  | kabely |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | K |  | 741122611 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  | m |  | 20,000 |  | 49,50 |  | 990,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D D2 |  |  |  | protipožární přepážky |  |  |  |  |  |  |  | 942,00 |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 741920051 |  | Požární prostupy stěnou |  | m2 |  | 0,100 |  | 9 420,00 |  | 942,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Požární prostupy stěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741920051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D D3 |  |  |  | rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,00 |  |  |  |
|  |  | D D4 |  |  |  | Doplnění rozvaděče RO1p |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,00 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 741320101 |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem |  | kus |  | 1,000 |  | 98,00 |  | 98,00 |  | CS ÚRS 2022 01 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | HZS |  | Montáž ostatního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděče |  | hod |  | 2,000 |  | 490,00 |  | 980,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž ostatního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | HZS.1 |  | Popisky 1 ks |  | hod |  | 0,500 |  | 490,00 |  | 245,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Popisky 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D D5 |  |  |  | ostatní |  |  |  |  |  |  |  | 7 220,00 |  |  |  |
| 6 |  | K |  | HZS.2 |  | Ukončení celoplastových kabelů |  | hod |  | 2,000 |  | 490,00 |  | 980,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ukončení celoplastových kabelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | HZS.3 |  | Podíl prací jiných profesí než elektro |  | hod |  | 4,000 |  | 490,00 |  | 1 960,00 |  | vlastní položka |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podíl prací jiných profesí než elektro

| 8 | K | HZS.4 | Koordinace profesí | hod | 2,000 | 490,00 | 980,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Koordinace profesí

| 9 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 000,-Kč | kus | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 000,-Kč

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	96 658,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 658,00 21,00% 20 298,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 116 956,18

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 658,00

D1 - Zařízení PZTS 21 905,00

D2 - Kabelové rozvody 55 015,00

D3 - Kamerový systém 19 738,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	96 658,00

|  | D | D1 | Zařízení PZTS |  |  |  | 21 905,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol1 | Linkový modul 8 vstupů /1 výstup | ks | 1,000 | 7 185,00 | 7 185,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Linkový modul 8 vstupů /1 výstup |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol2 | Magnetický kontakt čtyřvodičový tř zabezpečení 2 | ks | 3,000 | 980,00 | 2 940,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Magnetický kontakt čtyřvodičový tř zabezpečení 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol3 | Rozvodná krabice PZTS 16 svorek - montáž do KU 68 tř zabezpečení2 | ks | 4,000 | 685,00 | 2 740,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Rozvodná krabice PZTS 16 svorek - montáž do KU 68 tř zabezpečení2 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol4 | Detektor pohybu infrapasivní dosah 16m 90o t.ř zabezpezpečeční 2 | ks | 3,000 | 1 590,00 | 4 770,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Detektor pohybu infrapasivní dosah 16m 90o t.ř zabezpezpečeční 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol5 | vnitřní siréna s blikačem | ks | 1,000 | 2 070,00 | 2 070,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | vnitřní siréna s blikačem |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol6 | Revizní zpráva | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Revizní zpráva |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Kabelové rozvody |  |  |  | 55 015,00 |  |
| 7 | K | Pol7 | Kabel 2x2x0.8 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaCOM 3x2x0.8 | m | 30,000 | 88,00 | 2 640,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x2x0.8 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaCOM 3x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol8 | Kabel 3x2x0.8 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d2 PRAFlaCOM 2x2x0.8 | m | 50,000 | 115,00 | 5 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 3x2x0.8 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d2 PRAFlaCOM 2x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol9 | Kabel 2x1.5 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaSAFE 2x1.5 | m | 30,000 | 73,00 | 2 190,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x1.5 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaSAFE 2x1.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol10 | Kabel 4P FTP kat 5 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d2 | m | 30,000 | 61,00 | 1 830,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 4P FTP kat 5 třída reakce na oheň B2ca ,s1,d2 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol11 | Elektroinstalační lišta bezhalogenní 40/20 | m | 20,000 | 209,00 | 4 180,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační lišta bezhalogenní 40/20 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol12 | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm | m | 20,000 | 99,00 | 1 980,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol13 | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 23 mm | m | 10,000 | 110,00 | 1 100,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 23 mm |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol14 | Rozvodná krabice KU 68 | ks | 5,000 | 59,00 | 295,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Rozvodná krabice KU 68 |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol15 | Provrtání stěny prům 16 | ks | 2,000 | 275,00 | 550,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání stěny prům 16 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol16 | Zhotoveníí drážky pro trubku | m | 10,000 | 82,00 | 820,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotoveníí drážky pro trubku |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol17 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drobný montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol18 | Požární ucpávka | ks | 3,000 | 1 210,00 | 3 630,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol19 | Spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol20 | Oživení - komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení - komplexní vyzkoušení |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol21 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Kamerový systém |  |  |  | 19 738,00 |  |
| 22 | K | Pol22 | Vnitřní dome IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8- 12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV instalovaným v areálu FN | ks | 1,000 | 8 965,00 | 8 965,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vnitřní dome IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8-12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV instalovaným v areálu FN |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol23 | Kabel 4PUTP kat 5 | m | 30,000 | 49,50 | 1 485,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 4PUTP kat 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol12 | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm | m | 10,000 | 99,00 | 990,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol24 | Elektroinstalační lišta LV 224/22 | m | 15,000 | 154,00 | 2 310,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační lišta LV 224/22 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol25 | Adaptér PoE pro napájení kamery | ks | 1,000 | 2 310,00 | 2 310,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Adaptér PoE pro napájení kamery |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol26 | Ukončení kabelu UTP V Patch panelu | ks | 1,000 | 116,00 | 116,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ukončení kabelu UTP V Patch panelu |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol27 | Key stone kat 5 | ks | 1,000 | 213,00 | 213,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Key stone kat 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol28 | Datová zásuvka katr 5 5 | ks | 1,000 | 473,00 | 473,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Datová zásuvka katr 5 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol29 | Přístrojová krabice | ks | 1,000 | 60,00 | 60,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přístrojová krabice |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol30 | Patch kabel kat 5 1m | ks | 1,000 | 66,00 | 66,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Patch kabel kat 5 1m |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol31 | Oživení vyzkoušení | ks | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení vyzkoušení |  |  |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_2 - Zařízení JIS

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	134 805,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 134 805,00 21,00% 28 309,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 163 114,05

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_2 - Zařízení JIS

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 805,00

D1 - Zařízení JIS 94 865,00

D2 - Kabelové rozvody JIS 39 940,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_2 - Zařízení JIS

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	134 805,00

|  | D | D1 | Zařízení JIS |  |  |  | 94 865,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol32 | Řídicí jednotka pro jedny dveře + ovládání PZTS | ks | 2,000 | 21 650,00 | 43 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Řídicí jednotka pro jedny dveře + ovládání PZTS |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol33 | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 2,000 | 14 470,00 | 28 940,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol34 | Rámeček pro instalaci snímačeč v kabině výtahu | ks | 1,000 | 5 520,00 | 5 520,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Rámeček pro instalaci snímačeč v kabině výtahu |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol35 | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah | ks | 2,000 | 4 690,00 | 9 380,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol36 | Elektromechanický zámeks děleným čtyřhranem a kováním | ks | 1,000 | 3 525,00 | 3 525,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektromechanický zámeks děleným čtyřhranem a kováním |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol37 | Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž | ks | 1,000 | 2 390,00 | 2 390,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol38 | Krabice plastová pro dveřní modul(100x100x50 nad omítku) | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice plastová pro dveřní modul(100x100x50 nad omítku) |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol39 | Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku) | ks | 2,000 | 405,00 | 810,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku) |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Kabelové rozvody JIS |  |  |  | 39 940,00 |  |
| 9 | K | Pol40 | Systémový kabel JIS kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0 JH(St)H 2x2x0.8 | m | 30,000 | 88,00 | 2 640,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Systémový kabel JIS kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0 JH(St)H 2x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol41 | Kabel napájecí bezhalogenový s 2x1.5 třída reakce na oheň B2CASs1d1 PRAFlaSAFE2x1.5 | m | 10,000 | 73,00 | 730,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel napájecí bezhalogenový s 2x1.5 třída reakce na oheň B2CASs1d1 PRAFlaSAFE2x1.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol42 | Šňůra 4x0.5 | m | 5,000 | 61,00 | 305,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Šňůra 4x0.5 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol43 | Bezhalogenní elektroinstalační lišta 40/20 | m | 20,000 | 209,00 | 4 180,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Bezhalogenní elektroinstalační lišta 40/20 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol44 | Trubka ohebná Æ16 bezhalogenová | m | 15,000 | 99,00 | 1 485,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná Æ16 bezhalogenová |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol45 | Zhotoverní drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění | m | 10,000 | 153,00 | 1 530,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotoverní drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol46 | Provrtáni stěny 15cm | ks | 2,000 | 275,00 | 550,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtáni stěny 15cm |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol18 | Požární ucpávka | ks | 2,000 | 1 210,00 | 2 420,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol47 | Spolupráce s ostatními profesemi | ks | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol48 | Oživení, zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 13 200,00 | 13 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení, zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol49 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol50 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_3 - Elektrická požární signalizace

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20.09.2022 |

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	51 611,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 611,00 21,00% 10 838,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 62 449,31

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_3 - Elektrická požární signalizace

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 51 611,00

D1 - Elektrická požární signalizace 13 545,00

D2 - Kabelové rozvody 38 066,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU UI 2.ETAPA - DODATEK Č.1

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí saveb

Soupis:

D.1.4.f.g - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

D.1.4.f.g_3 - Elektrická požární signalizace

| Datum: | 20.09.2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. |
| Zpracovatel: | Michal Jirka |

Místo:	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	51 611,00

|  | D | D1 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 13 545,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol51 | Sensor interaktivní multifunkční 830PH 562.000 | ks | 2,000 | 1 930,00 | 3 860,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Sensor interaktivní multifunkční 830PH 562.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol52 | Zásuvka 4B 571.070 | ks | 2,000 | 585,00 | 1 170,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zásuvka 4B 571.070 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol53 | Tlačítkový hlásič DIN 20 vnitřní červený 552 032 | ks | 1,000 | 2 460,00 | 2 460,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tlačítkový hlásič DIN 20 vnitřní červený 552 032 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol54 | Výstupní prvek nehlídaný RIM 800 572.007 | ks | 1,000 | 4 235,00 | 4 235,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výstupní prvek nehlídaný RIM 800 572.007 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol55 | Montážní krabice 050.024 | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montážní krabice 050.024 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol56 | Víko montážní krabice 050.025 | ks | 1,000 | 187,00 | 187,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Víko montážní krabice 050.025 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol57 | Samolepky s čísly adres - bílé 050.043 | ks | 2,000 | 99,00 | 198,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Samolepky s čísly adres - bílé 050.043 |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol58 | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F 572.03 | ks | 2,000 | 110,00 | 220,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F 572.03 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol59 | Lahev zkušebního plynu 570.827 | ks | 1,000 | 715,00 | 715,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lahev zkušebního plynu 570.827 |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Kabelové rozvody |  |  |  | 38 066,00 |  |
| 10 | K | Pol60 | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaCOM 1x2x0.8 | m | 20,000 | 59,00 | 1 180,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 PRAFlaCOM 1x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol61 | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 PRAFlaDUR 2x1,5 | m | 10,000 | 81,00 | 810,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 PRAFlaDUR 2x1,5 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol11 | Elektroinstalační lišta bezhalogenní 40/20 | m | 10,000 | 209,00 | 2 090,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační lišta bezhalogenní 40/20 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol12 | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm | m | 10,000 | 99,00 | 990,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol62 | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků | ks | 30,000 | 82,00 | 2 460,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol15 | Provrtání stěny prům 16 | ks | 2,000 | 275,00 | 550,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání stěny prům 16 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol16 | Zhotoveníí drážky pro trubku | m | 10,000 | 82,00 | 820,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotoveníí drážky pro trubku |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol63 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drobný montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol18 | Požární ucpávka | ks | 2,000 | 1 210,00 | 2 420,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol64 | Měření po úsecích | ks | 3,000 | 132,00 | 396,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Měření po úsecích |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol65 | Ú)prava grafické nadstavby AlVis | hod | 8,000 | 550,00 | 4 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ú)prava grafické nadstavby AlVis |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol20 | Oživení - komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | 13 200,00 | 13 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení - komplexní vyzkoušení |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol66 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

| V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, |  |
| --- | --- |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné |  |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: |  |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

| Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, |  |
| --- | --- |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. |  |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: |  |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  | J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

DIČ

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Kód stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Název stavby | String | 120 |
| Místo stavby | String | 50 |
| Datum vykonaného exportu | Date |  |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | String | 50 |
| Poznámka k zadání | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód objektu | String | 20 |
| Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Krycí list soupisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

eGSazbaDPH

základní snížená nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky

eGTypPolozky

| Soupis prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

psc

pp

vv

DPH

Hmotnost

Suť

Nh

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

A

A

A

N

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství položky soupisu | Double |  |
| Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Typ věty | Hodnota | Význam |

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

STA

PRO

ING

VON

OST

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST