DODATEK č. 2 SMLOUVY

č. 104-2021-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Věra Hrubá |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxx 391 65 Bechyně |
| Zastoupen: | Ing. Věrou Hrubou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Hrubá |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Hrubá |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 42402174 není plátcem DPH |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.2.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu a výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci projektu „Výsadba zeleného pásu Zvěrotice“, a objednatel se zavázal k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 104-2021-505207. Z důvodu posunu doby realizace valu a následně zeleného pásu v k.ú. Zvěrotice se mění článek IV. Termín plnění, tak, jak je uvedeno níže.

Původní znění:

- Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na:	 10. 7. 2021

    - Předpokládaný termín výkonu autorského dozoru: 9/2021 – 5/2022

# Služby autorského dozoru budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace projektu vybraným zhotovitelem do jeho dokončení.

Nové znění:

- Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na:	 10. 7. 2021

    - Předpokládaný termín výkonu autorského dozoru: 12/2022 – 11/2023

# Služby autorského dozoru budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace projektu vybraným zhotovitelem do jeho dokončení.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Za objednatele: V Táboře dne 6.10.2022 | Za zhotovitele: V Táboře dne 6.10.2022 |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Věra Hrubá |