###### SMLOUVA O DÍLO

###### č. objednatele: 2022/S/33

ev. č.:	VZ – 07 / 2022

VZ – 32632 / 2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava vjezdové závory“

- Smluvní strany

1.1	Objednatel: 		Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem

příspěvková organizace

se sídlem: 		Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Michalem Šidákem, MBA, ředitel školy

IČ:			44 55 55 12

DIČ: 			není plátcem DPH

bankovní spojení:	x x x

číslo účtu:		x x x

dále jen „objednatel“

1.2	Zhotovitel:		ISTAR, spol. s r.o.

se sídlem:		Drážďanská 586/74B, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních:

Danielem Přibylem, jednatelem

IČ: 			41327331

DIČ: 			CZ41327331

bankovní spojení:	x x x

číslo účtu:		x x x

dále jen „zhotovitel“.

  - Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

- za objednatele: Jiřina Štráchalová, zástupce ředitele

- za zhotovitele:  Lukáš Kozák, výrobní a technický ředitel

  - Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

-	za objednatele: Jiřina Štráchalová, zástupce ředitele tel. x x x

-	za zhotovitele:  Ing. Petr Svítil

## Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a montážních prací a oprav poškozených součástí souvisejících s opravou vjezdové závory do areálu objednatele na adrese Stará 99, Ústí nad Labem dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 10. 2022, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

## Doba plnění

- Předpokládaný termín zahájení díla: 15. 10. 2022

- Termín dokončení díla: do 31. 10. 2022

- Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv. Taková dohoda musí obsahovat i dohodu o finančním vypořádání již provedených prací na díle.

- Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran za jeho kompletní provedení ve výši

75 000,07 Kč bez DPH.

Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době provedení díla.

- Cena za dílo je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu zpracovaného rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče.

- V případě, že zhotovitel zjistí nutnost provedení víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit objednatele spolu s předložením cenové nabídky. Bez uzavření dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel nárok na úhradu žádných víceprací nad rámec sjednané ceny za dílo.

### Provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy, platných právních předpisů, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací.

- Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění závazku dle této smlouvy a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

- Zhotovitel je dále povinen zejména:

- zodpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení předepsanými pracovními pomůckami;

- vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací nebo změny díla, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele) upozornit;

- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle, a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací.

- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto neprodleně oznámit objednateli spolu s návrhem na technické řešení.

- Fakturace

- Objednatel závazně prohlašuje, že financování je zajištěno.

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání prostřednictvím poštovní přepravy doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Fakturu lze předat elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele xyfvnqk  nebo na e-mailovou adresu strachalova@gym-ul.cz. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová doba splatnosti.

Fakturace bude na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.

- V případě předání a převzetí díla s vadami či nedodělky je oprávněn objednatel pozastavit úhradu 10% z ceny díla resp. jeho jednotlivé části, a to až do doby úplného odstranění vad a nedodělků díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

- Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto sjednanými platebními podmínkami i způsobem stanovení ceny jednotlivých částí díla, jak je výše uvedené, souhlasí.

# Místo plnění

- Areál objednatele na adrese Stará 3299/99 Ústí nad Labem.

# Změna smluvního závazku

- Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v článku I. smlouvy.

- Změnu smluvního vztahu lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy.

# Odevzdání a převzetí díla

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít ve smyslu § 2605 odst. 1 věta druhá a § 2628 občanského zákoníku do tří dnů po jeho dokončení.

- Odevzdání a převzetí plnění díla se uskuteční v místě plnění. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla.

- O skutečném provedení předmětu díla se vyplní předávací protokol, který bude obsahovat mimo jiné soupis zjištěných vad a drobných nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Zápis podepíší obě strany.

- Zhotovitel s předáním díla předá objednateli relevantní doklady (např. návody k použití)

- Objednatel dílo převezme i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. V případě, že se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít ani v případě dle předchozí věty a dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami zhotoviteli 10% z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků.

# Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle

- Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popřípadě dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel a nebezpečí škody na něm nese až do jeho řádného dokončení a předání objednateli.

- Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem předání díla.

# Odpovědnost za vady

- Odpovědnost za vady díla se řídí obecně závaznými předpisy.  Objednateli náleží v případě vad díla volba, zda bude požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

# Záruční doba

- Zhotovitel na všechny provedené práce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí díla.

- V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky počíná záruční doba svůj běh dnem odstranění poslední takové vady či nedodělku.

# Sankce

- Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Objednatel je povinen uhradit v případě prodlení s placením faktury zhotovitele úroky z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

- Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

- Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení, může od tohoto nároku na základě své vůle ustoupit a nemusí jej uplatnit.

# Závěrečná ujednání

- Smluvní strany pokládají porušení všech povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a opravňující druhou stranu k odstoupení od smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonná povinnost zveřejnění smlouvy ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude naplněna objednatelem.

- Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že není obchodní společností, kde mají veřejní funkcionáři uvedení dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jimi ovládané osoby, vlastní podíl představující alespoň 25%ní podíl společníka v obchodní společnosti.

- Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno z nich.

- Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 6. 10. 2022				V Ústí nad Labem dne 6. 10. 2022

.....................................................................                   	 .....................................................

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA					       Daniel Přibyl

ředitel školy						 jednatel společnosti

Přílohy:

Cenová nabídka ze dne 5. 10. 2022