Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice, km 0,000 – 2,500, stavba č. 4694“
uzavřené dne 6.4.2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel:                                             	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	HydroIdea s.r.o.

sídlo:	Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

IČO:	02929368

DIČ:	CZ02929368

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4.. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.2. dochází ke změně dílčího termínu plnění, nově zní takto:

3.2.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. |  | do 30.4.2022 |
| --- | --- | --- |
| Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.2.1. | dokumentace k projednání v TR | do 15.7.2022 |
|  | dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. | do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle čl. 2.2.2. |  | do 15.12.2022 |
| Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4. |  | po dobu realizace stavby |

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	5.10.2022					V Ostravě dne: 5.10.2022

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	jednatel