Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

_________________________________________________________

Pražská třída 68/18,500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB Hradec

Králové, tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace (I. etapa)“

I.

Smluvní strany

- Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Se sídlem: 	    Pražská 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena:                           Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech dodávky pověřena: Monika Novotná

IČO:	    62690281. Nejsme plátci DPH.

Bank. spoj.:	    česká národní banka Hradec Králové, č.ú.: 3336511 / 0710

Telefon:	    495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Monika Novotná

Email:	    kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Se sídlem:	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena:	Ing. Tomášem Mrázkem – jednatelem společnosti

IČ:	47450347

DIČ:	CZ47450347

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:	246617/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Tomáš Mrázek

tel.:  603 180 823

mail: mrazek@atelier11.cz

(dále jen „dodavatel“)

II.

1. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování jednostupňové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na akci:

"Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 „Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace (I. etapa -Pražská třída 68/18 – hlavní budova)“

Projektová dokumentace bude odevzdána ve třech vyhotoveních a bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů a budou dodržena ustanovení a normy platné v investiční výstavbě i normy související.

Součástí dokumentace je položkový rozpočet a výkaz výměr.

Součástí smlouvy není inženýrské činnost, nepředpokládá se nutnost vydání povolení, jedná se o údržbu.

3. Termín realizace díla

Vypracování projektové dokumentace	 do 30. 11. 2022

4. Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	410.000,- Kč

DPH 21%	86.100,- Kč

cena celkem včetně DPH 	496.100,- Kč

(slovy: čtyřista devadesát šest tisíc sto korun).

Cena neobsahuje:

Autorský dozor

Dokumentaci skutečného provedení

Správní poplatky

5. Záruka za jakost

Firma poskytuje objednateli záruku na jakost vypracované dokumentace. Záruční doba

vyplývající z této záruky je 60 měsíců ode dne předání a převzetí celé dokumentace. Po tuto

dobu bude mít projektová dokumentace vlastnosti dohodnuté smlouvou.

6. Financování - způsob úhrady díla

Faktura bude vystavena po odevzdání projektové dokumentace.

7. Sankce - smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu předání projektu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení z ceny za projektovou dokumentaci.

V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované ceny za každý den zpoždění. Lhůta splatnosti

faktury je 14 dnů po odeslání platebního dokladu zhotovitelem.

8. Ostatní ujednání

Případné vícetisky budou oceněny samostatně podle reprografického ceníku.

Účastníci budou společně konzultovat průběžná řešení na základě výzvy druhého účastníka a budou si poskytovat operativně veškeré potřebné informace pro zdárný průběh práce na projektové dokumentaci.

Tato smlouva může být měněna pouze dohodou stran učiněnou v písemné formě.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Zhotovitel:						Objednatel:

Ing. Tomáš Mrázek					Ing. Bc. Hana Rubáčková

jednatel společnosti					ředitelka školy

V Hradci Králové dne	16.9.2022			V Hradci Králové dne 26.9.2022