- Dodatek č.1

- Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022

- dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 		Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

### Zhotovitel :	Název: Jan Kobr

Sídlo: Lindava 20, 471 58 Cvikov

IČ: 04944836, DIČ: CZ8804083794

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Jan Kobr

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210,

za zhotovitele: 	Jan Kobr

x

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022 (dále jen smlouva) s Janem Kobrem na realizaci stavební zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu na pozemku st. parc. č. 1349/4 v k.ú. Nová Paka – DDM Stonožka“ je:

- V článku II. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje odstavec 4. ve znění:

- Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na rozšíření projekčních prací o vodovodní a kanalizační přípojku, které umožní plnohodnotnější využití stávajícího objektu.

- V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech pro výběr zhotovitele dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

30. 11. 2022

        - Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

30. 11. 2022

        - Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy:

31. 01. 2023

        - Zajištění ohlášení stavby dle článku II. odst. 1 písm. D) této smlouvy:

31. 01. 2023

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje Objednatelem požadované rozšíření projekčních prací o přípojky inženýrských sítí, což zaručí vyšší využitelnost rekonstruovaného objektu.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022.

Lindava dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

Jan Kobr	město Nová Paka,

Mgr. Josef Cogan, starosta