dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2022

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: 			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 				60460580

DIČ: 				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu: 			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických: 		xxx

(dále jen „objednatel“)

a

PROFASTAV s.r.o.

Sídlo: 				U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor

Zapsaný/á: 	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26453

Zastoupený/á: 			xxx, jednatelem společnosti

IČO: 				06239790

DIČ: 				CZ06239790

ID datové schránky: 		7hpmeuj

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu: 			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a

technických: 		xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VZ Bechyně, budova č. 105 – rekonstrukce vodovodního řadu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 4. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: 	zhotovitel se zavazuje dílo zprovoznit ve lhůtě do 93 dnů ode dne předání staveniště

A nahrazuje novým zněním:

Termín realizace díla:	zhotovitel se zavazuje dílo zprovoznit do 31. 8. 2022

- Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 					     	   xxx Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:		     	   xxx Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:			   	   xxx Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 			2 763 905,25 Kč

slovy: „dvamilionysedmsetšedesáttřitisícdevětsetpět korun českých a dvacetpět haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Smlouva se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Přílohu č. 5: Poloha kopaných sond

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:	V Táboře:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	PROFASTAV s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	jednatel