S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb.,
Občanského zákoníku v platném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo objednatele: | 967/2015 | Číslo zhotovitele: | A1557/15 |

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **Povodí Ohře, státní podnik** |
| Sídlo: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| Zapsán: | u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka č. 13052 |
| Statutární orgán objednatele: | Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel |
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPČIng. Jan Svejkovský, hlavní pracovník TBD |
| IČ: | 70889988 |
| DIČ: | CZ70889988 |
| Název a adresa banky: | Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov |
| Číslo účtu: | 9137441/0100 |
| Telefon (fax): | 474 636 403 (474 627 288) |
| E-mail: | poh@poh.cz |
|  |  |

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | VODNÍ DÍLA – TBD a. s. |
| Sídlo: | Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 |
| Zapsán: | u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka č. 2154 |
| Statutární orgán zhotovitele:Zástupce ve věcech smluvních: | Představenstvo:Ing. David Richtr, předseda představenstvaIng. Miloš Sedláček, místopředseda představenstvaIng. Petr Smrž, člen představenstvaIng. Jiří Hodák, Ph.D., člen představenstvaIng. Karel Bouška, člen představenstvaProkura:Ing. Miloš Sedláček, prokuristaIng. Miloš Sedláček, prokurista |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401 |
| IČ: | 49241648 |
| DIČ: | CZ49241648 |
| Název a adresa banky: | Komerční banka, a.s., Praha |
| Číslo účtu: | 64504021/0100 |
| Telefon (fax): | 221 408 334 (224 212 803) |
| E-mail: | praha@vdtbd.cz  |

1. Předmět díla

Předmětem plnění je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik.

* 1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k výkonu a provádění Technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik v letech 2016 až 2018 včetně.
1. Termíny plnění

1. Realizace díla se uskuteční od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

2. Postupový termín dílčího plnění ve výši 50% ceny díla se uskuteční do 30. 9. každého roku z finančního objemu pro příslušný rok.

1. Cena díla

1. Celková cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **16 033 700,-Kč** (slovy: Šestnáctmilionůtřicettřitisícesedmset Kč).

2. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Přílohy:

 č. 1 Zásady spolupráce a Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2016 – 2018 včetně.

 č. 2 Sypané přehrady

 č. 3 Betonové a zděné objekty

 č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie.

 č. 5 PPO

1. Údaje dohodnuté k  provedení díla

1. Dohodnutým místem předání je sídlo objednatele.

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Fakturace vykonaných prací bude prováděna měsíčně podle skutečně provedeného rozsahu prací, které jsou v celkovém rozsahu specifikovány po objektech v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. Fakturovaná částka bude rozklíčena na jednotlivé závody objednatele a předání seznamu jejich souborů bude přiloženo k předmětné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

3. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do patnácti dnů ode dne uskutečněného zdanitelného plnění.

4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení.

5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti podle platného zákona o DPH.

6. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro placení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

8. Zjištěné rozdíly plnění oproti specifikovaným pracím a finančním nákladům na jednotlivé akce této Smlouvy budou řešeny příslušným písemným dodatkem.

1. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Při nesplnění finančního plnění k datu postupového termínu ve výši 50 % ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 50 % ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2), pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na objekty a bezpečné pracoviště.

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny kontaktních osob či telefonických nebo faxových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně.

3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.

6. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Chomutově dne: 12. 11. 2015  |  | V Praze dne: 6. 11. 2015  |
|  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ing. Jaroslav Šebesta |  | Ing. Miloš Sedláček |
| ekonomický a správní ředitelPovodí Ohře, státní podnik |  | prokuristaVODNÍ DÍLA – TBD a. s. |

Příloha č. 1

Zásady spolupráce a Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2016 – 2018 včetně.

A) Zásady spolupráce

1. Pracovníci Povodí Ohře, státní podnik (dále POh, s. p.) a VODNÍ DÍLA – TBD a. s. se budou při plnění ustanovení Smlouvy o dílo řídit zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a vypracovanými Programy TBD a zásadami odbornosti a hospodárnosti.

2. Společně sledované objekty, hlavní pracovníci TBD a náplň spolupráce jsou obsahem příloh č. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy o dílo, všeobecné zásady spolupráce jsou uvedeny níže pod body a) a b).

1. **Povinnosti pracovníků POh, s. p.**

– zajišťovat pravidelný výkon měření a obchůzek, které provádí obsluha díla podle
Programů TBD a zasílat výsledky zhotoviteli v určených termínech,

– zajišťovat provozuschopnost, údržbu a modernizaci kontrolních zařízení TBD,

– odstraňovat závady zjištěné při výkonu TBD,

– svolávat prohlídky podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a vyhlášky
č. 471/2001 Sb., o TBD, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,

– předem uvědomovat VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (zhotovitele) o připravovaných projekčních a stavebních pracích a jiných významných zásazích na objektech a jejich okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost díla nebo na výsledky kontrolních měření,

– při aktualizaci manipulačního řádu spolupracovat v částech, které se týkají kontrolního
měření a výkonu TBD s VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (se zhotovitelem). Jeden výtisk schváleného dokumentu předat VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (zhotoviteli).

1. **Povinnosti pracovníků VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (zhotovitele)**

– zpracovávat a hodnotit veškeré výsledky TBD,

– provádět a zajišťovat speciální kontrolní měření podle Programů TBD nebo okamžitých
potřeb,

– provádět součinnost při zajišťování dodávky a údržby kontrolních zařízení podle dohody s objednatelem,

– ve spolupráci s hlavním pracovníkem TBD určeným správcem usměrňovat a řídit
činnost hrázných a dalších pracovníků, zabývajících se činností TBD,

– připravovat vyjádření pro prohlídky, komise a vodoprávní úřady v dohodnutých
termínech,

– s dostatečným předstihem oznamovat termíny speciálních měření a průzkumů
prováděných v rámci této smlouvy a zajišťovaných VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (zhotovitelem),

– zasílat zprávy o výsledcích TBD nejméně v pěti vyhotoveních s tímto rozdělením:
 výtisk č. 1......hlavní pracovník TBD POh, s. p.
 2......příslušný závod POh, s. p.
 3......příslušný provoz POh, s. p.
 4......vedoucí obsluhy VD
 5......příslušný vodoprávní úřad

– další výtisky zpráv je možné dle dohody VODNÍ DÍLA – TBD a. s. (zhotovitele) a POh, s. p. zaslat přímo zainteresovaným organizacím nebo expertům,

– fakturované částky dělit na jednotlivé závody a přílohy k fakturám zasílat
objednateli.

B) Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2016 (bez DPH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 3 165 280,-Kč |
| 2.  | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 2 054 140,-Kč |
| 3.  | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 341 250,-Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.  | Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 86 500,-Kč |
|  |  |  |
|  |  **Celková cena prací zhotovitele pro rok 2016 bez DPH** | **5 647 170,-Kč** |
|  |  |  |
| Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik v roce 2016: |
|  |  |  |
|  |  závod Chomutov | 2 901 810,-Kč |
|  |  závod Karlovy Vary | 1 717 660,-Kč |
|  |  závod Terezín | 1 027 700,-Kč |
|   |  |   |  |

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2017 (bez DPH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 3 103 840,-Kč |
| 2.  | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 871 030,-Kč |
| 3.  | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 237 100,-Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.  | Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 240 700,-Kč |
|  |  |  |
|  |  **Celková cena prací zhotovitele pro rok 2017 bez DPH** | **5 452 670,-Kč** |
|  |  |  |
| Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik v roce 2017: |
|  |  |  |
|  |  závod Chomutov | 2 862 190,-Kč |
|  |  závod Karlovy Vary | 1 612 620,-Kč |
|  |  závod Terezín | 977 860,-Kč |
|   |  |   |  |

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2018 (bez DPH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 3 011 240,-Kč |
| 2.  | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 642 240,-Kč |
| 3.  | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 217 480,-Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.  | Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 62 900,-Kč |
|  |  |  |
|  |  **Celková cena prací zhotovitele pro rok 2018 bez DPH** | **4 933 860,-Kč** |
|  |  |  |
| Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik v roce 2018: |
|  |  |  |
|  |  závod Chomutov | 2 701 680,-Kč |
|  |  závod Karlovy Vary | 1 409 580,-Kč |
|  |  závod Terezín | 822 600,-Kč |
|   |  |   |  |

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Chomutově dne: 12. 11. 2015  |  | V Praze dne: 6. 11. 2015 |
|  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ing. Jaroslav Šebesta |  | Ing. Miloš Sedláček |
| ekonomický a správní ředitel |  | prokurista |
| Povodí Ohře, státní podnik |  | VODNÍ DÍLA – TBD a. s. |