Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
Číslo 2022/73/OŠ uzavřené dne 17.06.2022
na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku
čl. 1. Smluvní strany  
1.1
           Objednatel:
Město Vrchlabí 
adresa:
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený 
Ing. Janem Sobotkou 
IČ: 

00 278 475
DIČ:

CZ 00278475
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.
číslo učtu:
27-1303702389/0800
1.2

Zhotovitel: 
EMV s.r.o.


sídlo:  

Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4



místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
telefon:  602 352 928, 602 133 301
e-mail:  m.vydra@emv.cz
IČ:  

480 38 792

DIČ: CZ48038792



bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 
1111132/0800
Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:
1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést  změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které  nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
2)   Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje následovně:

· dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a 

      převzetí díla do 14.10.2022.
3)   Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
4)   Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Ve Vrchlabí dne: 10.10.2022


V Praze dne : 30.09.2022
v.r.






v.r.
Za objednatele :


    

Za zhotovitele: 
Město Vrchlabí




EMV s.r.o.



Ing. Jan Sobotka 




Michal Vydra
Starosta města Vrchlabí



jednatel


