Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 00171438

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „ Fond “)

a

Město Svitavy

kontaktní adresa:  Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČ: 00277444

zastoupené starostou Mgr. Davidem Š i m k e m

(dále jen „ příjemce podpory “)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 00171438 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 8. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín dokončení akce, uvedený v čl. III. v bodu 5 pod písm. b), se mění na 9/2017.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v čl. III. v bodu 5 pod písm. c), se mění na 12/2017.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									V Praze dne:

……………………………………					……………………………………

zástupce příjemce podpory					            zástupce Fondu