KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silme Vysočiny

SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava místních komunikací - Obec Víska“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Obec Víska |
| --- | --- |
| se sídlem: | Víska 50_, 583 01 Chotěboř |
| Zastoupený: | Ondřej Čapek, starosta |

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

| IČO: | 00179671 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00179671 |
| Telefon E-mail: | viskaou@seznam.cz |

(dále jen objednatel)

| Zhotovitel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace |

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí

cestmistrovství Chotěboř

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí

cestmistrovství Chotěboř

| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| --- | --- |

Č. účtu :

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

| E-mail: | Jksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento Dodatek (dále jen „Dodatek“).

Článek 2

Předmět rozsah a cena díla

2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:

4.1. Cena díla:

| Původní cena dle SOD Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu) Nová cena dle Dodatku č.1 | 467.607,05,- 27.680,- 495.287,05,- |
| --- | --- |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

Krajská správa	-

a údržba silme Vysočiny

2.2. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Vísce dne:

Q.AO.

V Jihlavě dne:

1 0. 10. 2022

| Ondřej Čapek, starosta Obec Víska | Ing. Radovan Necid, řeáitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |

Položkový rozpočet - skutečně provedené práce

Stavba :	Obec víska - Oprava MK 2022	495 287,05	99 499,48	573 306,52

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednotková | celkem | DPH 21% | Celkem s 21% DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo a název rozpočtu: |  | SO01 - Oprava MK - balená, MK |  |  |  | 376 544,09 | 75 873,86 | 437 177,95 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 113154113 | Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm Frézování přecho | M2 | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | 409,50 | 2 359,50 |
| 1 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Reprofilace stávajícíc nivelety komunikace - doplněním asf. recy | M2 | 532,750 | 35,00 | 18 646,25 | 3 915,71 | 22 561,96 |
| um |  |  | RHHMHR |  |  | 20 596,25 4 325,21 |  |  |
|  | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Zřízení krajnic z asf. recyklátu š. cca 25cm | M2 | 73,250 | 335,00 | 24 538,75 | 5 153,14 | 29 691,89 |
| 9 | 572221111 | Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t Ošetření pracovních spař asf. emulzí C65B3 a kameniva fr. 2/5 | T | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 785,00 | 10 285,00 |
| 5 | 577154121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm Dodá | M2 | 532,750 | 520,00 | 277 030,00 | 58 176,30 | 335 206,30 |
|  | 577154121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm Dodá | M2 | 25,000 | 520,00 | 13 000,00 | 2 730,00 | 15 730,00 |
|  | 5 Komunikace |  |  |  |  | 323 068,75 65114,44 |  |  |
| 2 | 8 899331111 | Potrubí Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Vyrovnání stávajících kanalizačních poklopů do nové nivelety komunikace | KUS | 4,000 | 3 100,00 | 12 400,00 | 2 604,00 | 15 004,00 |
|  | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Vyrovnání stávajících kanalizačních poklopů do nové nivelety komunikace | KUS | 2,000 | 3 100,00 | 6 200,00 | 1 302,00 | 7 502,00 |

899431111

899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Vyrovnání stávajících vodovodních šoup

| Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Vyrovnání stávajících vodovodních šoup

KUS

99

I Přesun hmot HSV T

5,000

2,000

1 120,00

1 176,00

6 776,00

7 791,30

1 352,21

65,20

98,759

10

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným