INGPRO IWB, s.r.o.

28. října 159

702 00 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     OVs 2217/0086

Vyřizuje:           Ing. Barabančíková

Tel.:                 558 731 700

E-mail:           Cesky_Tesin@pod.cz

Datum:	           24.4.2017

OBJEDNÁVKA  OVs 2217/0086				Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

„VT Lomná km 10,500 , k.ú. Horní Lomná – oprava stupně,  č.stavby 3503 (DHM2202)

Objednáváme u Vás realizaci veřejné zakázky malého rozsahu spočívající v opravě spádového stupně na VT Lomná km 10,500 v k.ú. Horní Lomná.

Rozsah prací: - očištění dlažeb a 10% přespárování – 195,300 m2

-  doplnění balvanitého skluzu  – 54 m3

-  zához z lomového kamene – 15 m3

- oprava dlažeb z kamene – 3 m2

Cena prací dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky činí 274 303,-  Kč bez DPH.

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání akce vyzvěte úsekového technika VHP Český Těšín – Ing. Barabačníková  (725 954 740) v předstihu alespoň tří pracovních dnů.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, 
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody způsobené na majetku zhotovitele a prováděném díle zvýšenými průtoky, třetí osobou nebo vyšší moci.

Začátek realizace :   srpen 2017

Ukončení prací :       prosinec 2017

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje 
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb., občanský zákoník.

Na fakturu v hlavičce uvádějte:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:

Povodí Odry, státní podnik

Závod Frýdek – Místek

Horymírova 2347

738 01 Frýdek – Místek

S pozdravem

Podpis objednatele						Podpis zhotovitele

## Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu  Frýdek -Místek 				            Datum: