SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.3

Objednatel

Slezská nemocnice v Opavě,

příspěvková organizace

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

se sídlem:	Opava-Předměstí

Olomoucká 470/86

PSČ 746 01

zastoupený:	MUDr. Ladislav Václavec, MBA

IČ:	47813750

DIČ:	CZ47813750

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SYSTHERM s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7209

sídlo:	Plzeň, K Papírně 172/26, PSČ 31200

jednající:	Jan Kazda, jednatel

IČ:	64830454

DIČ:	CZ64830454

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:	Jakub Kazda

telefon:

e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

1. Ustanovení článku/ odstavce 4.1. Smlouvy o dílo se ruší původní text, tj.:

4.1.             Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 22 800 000,- Kč;

4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku 4 788 000,- Kč;

4.1.3.	Celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

27  588 000,- Kč.

a nahrazuje se novým textem:

4.1.             Celková smluvní cena se navyšuje o cenu víceprací v celkové výši 6 183 000,- Kč a to na základě vícepráce provedené k 30.11.2016 na základě změnového listu č. 1 k 30. 11. 2016  ve výši 1 100 962,32 Kč a víceprácí provedené k 30.04.2017  na základě změnového listu č. 2 k 30.04.2017 ve výši 5 082 037,68 Kč.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 28 983 000,- Kč;

4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku 6 086 430,- Kč;

4.1.3.	Celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

35 069 430,- Kč.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 3, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 3.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 08. 08. 2016, která nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Opavě dne 30. 04. 2017 	V Plzni dne 30. 04. 2017

_

za Objednatele	za Zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel	Jan Kazda, jednatel