Dodavatel:			HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Zastoupený:			p. Lumírem Zimou, jednatelem

IČ: 25013769

DIČ: CZ25013769

- Objednávka :	O2216/0204

Č.j.:		15293/SOPK/22

Bank. spojení odběratele:	ČNB č.ú. 18228011/0710

IČ: 	62933591

Adresa odběratele:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

V rozsahu této objednávky je osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03687/SOPK/20 (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 – obnova lesního porostu - výsadba v EVL Lovoš, a to:

Lesnické opatření v  PSK 267A8c (plochy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6) a v PSK 266A8b (plochy č. 7, 8) kde dojde k výsadbě dřevin na předem připravená stanoviště s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K výsadbě bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii sazenic 36-50 cm. Ve všech porostních skupinách bude před výsadbou do oplocenky provedena příprava plochy odstraněním buřeně ožnutím plochy nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji, odstraněním klestu a jedinců nežádoucích dřevin (bříza, pařezové výmladky, keře, neživí, značně poškození, či růstově netvární jedinci). Stávající životaschopná přirozená obnova cílových dřevin a umělá obnova bude ponechána a podporována. Příprava půdy pro zalesnění bude provedena těsně před zahájením výsadby, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm. Sazenice budou označeny (reflexním sprej, kůly) kvůli lepšímu dohledání při ožinu. Výsadba bude provedena na podzim roku 2022 (termín výsadby určí pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dle podmínek počasí v období od 15. 10. do 15. 11. 2022).

Tab. č.1: Výsadba

| dřevina | počet (ks) | Velikost | PSK |
| --- | --- | --- | --- |
| DBZ | 3000 | 36-50 cm | 267A8c |
| DBZ | 1000 | 36-50 cm | 266A8b |
| LP | 1500 | 36-50 cm | 267A8c |
| LP | 500 | 36-50 cm | 266A8b |
| BRK | 750 | 36-50 cm | 267A8c |
| BRK | 250 | 36-50 cm | 266A8b |
| BK | 750 | 36-50 cm | 267A8c |
| BK | 250 | 36-50 cm | 266A8b |
| Celkem | 8000 |  |  |

Nedílnou součástí této objednávky jsou:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

Na fakturu je nutné uvést formulaci: Obnovní management na území evropsky významné lokality Lovoš, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639 LIFE České středohoří

Celkem bez DPH							                                  327 000,00 Kč

DPH 15 %									        28 800,00 Kč

DPH 21%									        28 350,00 Kč

Cena celkem s DPH 								      384 150,00 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 384 150,00 Kč včetně DPH

- Kontaktní osoba

- Telefon:

E-mail:

Ve Velvětěch dne 10.10.2022                                                                        V Praze dne 6.10.2022

_____________________________	_____________________________

dodavatel               	       objednatel

Lumír Zima	RNDr.František Pelc

ředitel AOPK ČR

Příloha č.1 – položkový rozpočet

| Položky | MJ | Počet MJ | Cena za MJ (bez DPH) | Cena zásahu (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příprava plochy | ha | 1 | 15 000 | 15 000,00 |
| nákup sadby | ks | 8000 | x | 192 000,00 |
| dosadba - práce | ks | 8000 | 15,00 | 120 000,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 327 000,00 Kč |
| DPH 15% |  |  |  | 28 800,00 Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 28 350,00 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  | 384 150,00 Kč |

| Dřevina | * Počet MJ | Zkratka | Vel.kategorie | Cena za MJ (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| břek | 1000 | BRK | 36 – 50 cm | 50 | 50 000,00 Kč |
| lípa | 2000 | LP | 36 – 50 cm | 18 | 36 000,00 Kč |
| dub zimní | 4000 | DBZ | 36 – 50 cm | 22 | 88 000,00 Kč |
| buk | 1000 | BK | 36 – 50 cm | 18 | 18 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 8000 |  |  |  | 192 000,00 Kč |