LQ Group s.r.o.

Boušice 8,

256 01 Benešov

IČ: 08043515                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V Kaplici dne: 1.9.2022

Objednávka

– objednáváme u Vás renovaci nátěrů dřevěných prvků Rozhledny Kaplice (Hradiště) viz. Vaše nabídka ze dne 18.8.2022.

Cenová nabídka spol. Výškové práce jižní Čechy.cz

Renovace nátěrů dřevěných prvků Rozhledny Kaplice

- dle domluvy dojde k nátěru všech dřevěných prvků celé konstrukce ve 2 vrstvách barva Adler Pullex Silverwood

nátěr bez předchozího broušení

- opravné nátěry narezlých zinkovaných částí barva Reicolor

- investor vyveze barvy a materiál k patě rozhledny, zbytek je na zhotoviteli

odhadovaná plocha nátěru je cca 850m2

ohadovaná doba realizace cca 3 týdny

Činnost

Práce

Materiál

Zajištění lanových cest, odšroubování a vrácení panoramatických cedulí vrchní partie, zábory

3350

1230

Nátěr první vrstva vnější plášť ( práce + barva)

66230

24320

Nátěr druhá vrstva vnější plášť (práce + barva)

58230

21100

Nátěr schodiště podhledy 2 vrstvy (práce + barva)

22540

8530

Nátěr schodiště nášlapná část 2 vrstvy  (práce + barva)

13120

6440

nutné uzavření rozhledny (cca 3 dny), informovanost zajistí investor

Čištění konstrukce, opravné nátěry zinkové části (1 vrstva, práce + barva)

16320

2630

Doprava

0

15000

Režie

3000

3000

Přesuny hmot/ stěhování vybavení/ přesuny lidí od parkování na rozhlednu

10000

0

Cena celkem  bez dph

275 040 Kč

Zpracoval Mgr. Jan Loquenz

18.08.2022

LQ Group s.r.o.

ič 08043515

Možný nástup cca začátek září 2022

Vyřizuje: Hulík Vlastislav, 725494902

Technické služby Kaplice spol. s r.o.