Smlouva o dílo č.1/2021

uzavřená ve smyslu ust, S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Mateřské školy Kutná Hora příspěvková organizaceBenešova 149284 Ol Kutná Hora Ito: 71002103 tel. 327 525 377 zastoupen: Pavla Berková - ředitelka |
| Zhotovitel: | Ing. Milan SvobodaMalešov 338 28541 MalešovIČO: 69015163DIČ: CZ5512150193 |

č.ú. : 19-7021600277/0100 zastoupen: Ing. Milan Svoboda

Článek I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení stavebních prací podle položkového soupisu prací na akci „ Rekonstrukce betonové plochy, MŠ Kutná Hora, Benešova 149 „ Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu dle čl. Il této smlouvy.

Článek Il.

Cena a platební podmínky

1. Určení ceny

Dohodnutá smluvní cena činí bez DPH 348.471,- Kč, DPH 21% činí 73.179,91 Kč, náklady celkem včetně DPH činí 421.649,91,- Kč. Cena byla stranami určena na základě předloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

1. Platební podmínky

Cena za zhotovení díla bude hrazena na základě faktury zhotovitele po dokončení zakázky. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 21 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace.

V případě nutnosti provedení vynucených nebo vyžádaných víceprací bude cena těchto víceprací připočtena k celkové ceně. Vícepráce budou oceňovány stejnou metodikou, jako práce oceněné nabídkou, odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Článek Ill.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

* 1. termín/datum zahájení prací: 13.08.2021
	2. termín/datum dokončení díla: 20.08.2021

Článek IV.

Povinnosti objednavatele

Objednatel zajistí vyklizení místa staveniště tak, aby bylo možné zahájit provádění vlastních stavebních prací.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je MŠ Benešova 149 v Kutné Hoře.

Článek Vl.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele postupným předáváním stavebních prací.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla; dílo bude po dobu 36 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené dohodou. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem.

Článek Vlil.

Splnění závazku zhotovitele

1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.
2. O průběhu a výsledku předávací řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dohodnuté ceny díla.

Článek

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena na třech listech s přílohou dvou listů ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Kutné Hoře dne 13.08.2021

Podpisy smluvních stran:

 Za objednatele: Pavla Berková Za zhotovitele: Ing. Milan Svoboda

Ředitelka organizace

Příloha č. 1

Položkový soupis prací na jednom listu.

|  |  |
| --- | --- |
| 13. 8. 2021 | Výpočet ceny stavební zakázkyVýpočet ceny stavební zakázky |
| Stavba: | Oprava a údržba stavebních konstrukcí |
| Objekt: | Rekonstrukce betonové plochy |
| Místo: | MŠ Benešova 149 |
| Zhotovitel: | Ing. Milan Svoboda Malešov 338 |

285 41 Malešov

 Objednatel: Mš Kutná Hora

Benešova 149 284 01 Kutná Hora

Cena bez DPH.

 Cena celkem 348471,00 Kč

  Položkový soupis nákladů

 P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. D + M distancí v 20 mm 760.00 m 9.10 6916.00
2. Čerpání betonové směsi 42.75 m3 450.00 19237.50
3. ĹJprava dílčích ploch - zemní práce 67.00 m2 162.00 10854.00
4. Provedení dilatačních spár do 24 hod, hloubka řezu 369.00 m2 34.00 12546.oo

1/3, rastr 3 x 3 m

1. Sadové úpravy, doplnění zeminy kolem beton. 1.00 soubor 9200.oo 9200,00

plochy, zatravnění

1. Úklidové práce I .00 soubor 3000.oo 3000.oo
2. Výklop, nakládka, odvoz včetně uložení 15.60 m3 710.00 11076.oo

vybouraných hmot

1. Montáž a demontáž obvodového bednění 105.00 m 120.00 12600.oo 9 Dodávka a montáž beton. sítě 150/150/6 1402.OO kg 35.60 49911.20
2. Bourání stávajícího betonu tl. 20 cm 38.00 m2 260.00 9880.oo výkop, nakládka, odvoz včetně uložení bet. sutě
3. Cištění beton. odvodňovacího žlabu žlabu I.00 soubor 3000.oo 3000.oo
4. Dodávka a montáž separační Pe folie 369.00 m2 11.00 4059.oo

Pokládka beton. směsi do rovin strojní zahlazeni povrchu, koštětování

1. a spádů 369.00 m2 146.00 53874.oo

Zhotovení dělícího řezu stávajícího betonu 25.00 m 186.00 4650.oo tl. 20 cm

1. Ošetření beton. plochy kropením I.00 soubor 2000.oo 2000.oo
2. Vyrovnání propadlin a výtluků z betonu prostého 369.00 m2 37.00 13653.oo
3. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6.00 % 3287.oo 19722.oo
4. specifikace D + M betonového recyklátu pro zhotovení 15.00 t 350.00 5250.oo

konstrukčního násypu pod beton. plochu

specifikace Beton - dodávka, C 25/30 XF3 - kamenivo 4/8 a 8/16 42.75 m3 2270.oo 97042.50 Vypracoval : Ing. ilan Svoboda Dne : 13.08.2021

file:///C:/Users/Uzivatel/AppData/Local/Temp/rts3.htm 1/1