§sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „11/128 Salačova Lhota, oprava silnice a bezbariérové úpravy v průtahu“

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 268/2016

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 x Kraj Vysočina

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel) a

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov

zastoupený:	Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18.10.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

Komerční Banka a.s. xxxxxxx 92 553 43792553 317 xxxxxxx x

Stránka 1 z 2

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

3.1.

Článek 3

Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce
(vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

3.2.

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ne znění tohoto dodatku stanovena
následovně:

Původní cena díla bez DPH

Méněpráce

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

4 920 281,00 Kč -	775 340,98 Kč

+	425 884,70 Kč

- 570 824,71 Kč 959 873,19 Kč

- 530 697,90 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

- Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

V Benešově dne	V Jihlavě dne 1 0. 05. 2017