[image: image1.wmf]


Věc
Objednávka na vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v podrobnostech realizační dokumentace „Úpravy veřejného prostranství u sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově nám. v Kroměříži“

Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 03. 10. 2022 objednává Město Kroměříž u Vás vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v podrobnostech realizační dokumentace na akci: „Úpravy veřejného prostranství u sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově nám. v Kroměříži“. 

Zpracovaná dokumentace bude včetně rozpočtu a výkazu výměr. V ceně je zahrnuta i inženýrská činnost včetně podaní žádosti o spojené územní a stavební řízení a koordinace prací pří správním řízení.
Cena za dílo:
Cena za vypracování DUR + DSP + RDS bez DPH

55.000,- Kč

Inženýrská činnost 
                            bez DPH

15.000,- Kč

Cena prací celkem bez DPH:




70.000,- Kč 

DPH 21%






12.600,- Kč

Cena prací s DPH celkem:                    


84.700,- Kč
Termín předání díla: 
                          

Termín vypracování DUR+DSP+RDS vč. rozpočtu a výkazu výměr
do 15. 02. 2023
Vyřízení inženýrské činnosti





do 15. 04. 2023
Cena je včetně vlastního ověření stávajících sítí, tedy doplnění od správců sítí. 
V průběhu zpracování dokumentace proběhnou minimálně 2 koordinační schůzky s objednatelem, památkovou péčí. Termín bude upřesněn 1 týden před jejich konáním.
Platební podmínky: 

po protokolárním převzetí DUR, DSP a RDS bude objednateli 
vystavena faktura na první část (DUR + DSP + RDS) se splatností 30 dnů ode dne doručení, po vyřízení inženýrské činnosti bude vystavena objednateli faktura za druhou část (inženýrská činnost) se splatností 30 dnů ode dne doručení,
Počet vyhotovení:                             
6x v listinné podobě, 1x digitálně ve formátu dwg a pdf (na nosiči CD, flash  disk), včetně protokolu o předání a převzetí objednané dokumentace
Fakturační údaje:

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

IČ: 00287351
DIČ: CZ00287351
Město Kroměříž je plátcem DPH.

S pozdravem

xxx
xxx
tel.: xxx
xxx
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 03. 10. 2022
Ing. Vojtěch Řihák 


xxx


767 01 Kroměříž


IČ: 68048998�DIČ: CZxxx


Email: � HYPERLINK "mailto:vrihak@seznam.cz" �xxx�


Tel.: xxx


Je plátce DPH.








odesílatel 	xx


e-mail 		xxx


datum	 	10. 10. 2022


počet stran 	2 + 2 strany přílohy	



























