Plánovací smlouva

Město Pohořelice, IČO: 002 83 509, se sídlem Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23, které zastupuje Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta

na straně jedné (dále také jen „Město Pohořelice“)

a

společnost Garribba, a.s., IČO: 279 20 682, se sídlem Nové Bránice č.p. 235, PSČ 664 64, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 8659, zastoupena panem Markem Šimberou, předsedou představenstva

na straně druhé (dále také jen „Společnost Garribba“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto plánovací smlouvu (dále jen „Smlouva“):

# Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že

    - za účelem realizace investičního záměru Společnosti Garribba v lokalitě Dolní líchy – zóna 23 ha (dále jen „Předmětná lokalita“), který bude splňovat podmínky sjednané v článku I. odst. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a plánovací, kterou smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 (dále jen „SSBKaP“ a „Investiční záměr“), prodává Město Pohořelice do výlučného vlastnictví Společnosti Garribba na základě kupní smlouvy pozemek parcelní číslo 7077, pozemek parcelní číslo 7079, pozemek parcelní číslo 7110 a pozemek parcelní číslo 7121, vše v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou a obci Pohořelice (dále jen „Pozemky“ a „Kupní smlouva“),

    - jelikož není možné Investiční záměr na Pozemcích a dalších pozemcích v Předmětné lokalitě realizovat bez vybudování příslušné dopravní a technické infrastruktury, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace stavby dopravní a technické infrastruktury a jejího dalšího užívání, bez které není možné realizovat Investiční záměr.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplňování účelu této Smlouvy.

- Vybudování dopravní a technické infrastruktury

  - Společnost Garriba se zavazuje výlučně na vlastní náklady zajistit

    - vybudování všech nových inženýrských sítí v Předmětné lokalitě, které jsou nutné k realizaci a provozování investičního záměru, včetně zajištění všech nutných přeložek, rekonstrukcí či jiných opatření ohledně stávajících inženýrských sítí, které bude třeba provést za účelem vybudování nových inženýrských sítí dle této smlouvy (dále jen „Inženýrské sítě“); předpokládané vedení stávajících sítí je vyobrazeno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy,

    - vybudování okružní křižovatky o předpokládaném vnějším průměru 40 m pro dopravní napojení Předmětné lokality na silnici II/416 (ul. Brněnská), jak je uvedeno (předpokládaný tvar a poloha) na situačním plánku, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Okružní křižovatka“),

    - provedení rekonstrukce stávající splaškové kanalizace, která je nezbytná k odkanalizování Investičního záměru, a to zejména rekonstrukce stávající čerpací stanice „01 Brněnská“, rekonstrukce stávající čerpací stanice „09 Jatka“, výměna stávajícího výtlačného potrubí PVC DN 100 vedeného jihozápadním směrem od čerpací stanice „09 Jatka“ za potrubí DN 125 v délce minimálně 350 metrů včetně vedení po mostní konstrukci v délce minimálně 75 metrů v ulici Brněnská, projektová a inženýrská činnost, rekonstrukce popř. vybudování dalších staveb a zařízení nezbytných pro splnění účelu této Smlouvy (dále jen „Rekonstrukce“); průtokové schéma splaškové kanalizace tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této Smlouvy.

  - Společnost Garribba je při plnění této Smlouvy povinna

    - provedením přípravných a stavebních prací dle této Smlouvy pověřit pouze osoby, které disponují příslušnou odbornou kvalifikací a ověřitelnými zkušenostmi z řádně dokončených zakázek; na žádost Města Pohořelice je Společnost Garribba povinna poskytnout požadované informace a doklady týkající se osob, které budou realizací pověřeny,

    - vybudovanou Okružní křižovatku a Inženýrské sítě převést bezplatně do vlastnictví Města Pohořelice nebo jiné osobě, kterou Město Pohořelice určí, včetně předání veškeré dokumentace, která je nutná k jejich užívání (včetně originálu projektové dokumentace skutečného provedení, originál kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, geodetické zaměření skutečného provedení v analogové i digitální formě v obvyklých formátech, originály protokolů o provedených zkouškách, originály všech stanovisek a souhlasů orgánů státní správy dle příslušných právních předpisů),

    - respektovat požadavky Města Pohořelice, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO: 709 32 581, sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00, společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO: 494 55 168, sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 00, případně jiných osob dle určení Města Pohořelice,

    - zajistit provádění výstavby Okružní křižovatky, Inženýrských sítí a Rekonstrukce v souladu s vydanými rozhodnutími a právními předpisy upravujícími provádění výstavby,

    - zajistit na vlastní náklady zpracování veškeré stavebně technické dokumentace potřebné pro výstavbu Okružní křižovatky, Inženýrských sítí a Rekonstrukce dle této Smlouvy a rovněž zajistit veškerá povolení a souhlasy dle příslušných právních předpisů nutné k zahájení a dokončení výstavby Okružní křižovatky, Inženýrských sítí a Rekonstrukce dle této Smlouvy,

    - průběžně informovat Město Pohořelice o průběhu provádění výstavby, předem je informovat o připravované výstavbě a předkládat vydaná rozhodnutí, souhlasy či jiné dokumenty týkající se a související s výstavbou prováděnou dle této Smlouvy, vždy nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci nebo jejich získání; na vyžádání poskytne zprávy o průběhu výstavby kdykoliv,

    - zajistit dokončení vybudování Okružní křižovatky, Inženýrských sítí a Rekonstrukce za podmínek sjednaných v této Smlouvě v celém rozsahu včetně zajištění případných souhlasů a rozhodnutí nutných k jejich užívání a převést funkční infrastrukturu v celém rozsahu do vlastnictví Města Pohořelice nebo jiné osoby, kterou Město Pohořelice určí, nejpozději do třiceti šesti (36) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají, že Město Pohořelice nebo jiná osoba, na kterou by dle této Smlouvy mělo být převedeno vlastnické právo k dopravní nebo technické infrastruktuře jsou oprávněni odmítnout převzít dopravní nebo technickou infrastrukturu do vlastnictví v případě, že budou vykazovat vady či nedodělky, tedy že nebudou splňovat veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě, v příslušných technických normách, právních předpisech a rozhodnutích stavebního úřadu nebo jiných orgánů státní správy.

  - Společnost Garribba poskytuje na Okružní křižovatku, Inženýrské sítě a Rekonstrukci, které se na základě této Smlouvy zavazuje vybudovat, záruku v délce 60 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Společnosti Garribba Městu Pohořelice k převodu dokončeného a zkolaudovaného díla ve prospěch Města Pohořelice nebo ve prospěch jiné osoby na kvalitu stavebních prací, dodávek a služeb, zejména, že vybudovaná díla budou splňovat veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě, v příslušných technických normách, právních předpisech a rozhodnutích stavebního úřadu nebo jiných orgánů státní správy. V případě, že Společnost Garribba písemnou výzvu k převodu dle předchozí věty před převodem neučiní, začne záruční doba běžet dnem převodu. Pokud bude během záruční doby zjištěno, že vybudovaná Okružní křižovatka, Inženýrské sítě nebo Rekonstrukce vykazuje vady či nedodělky, je Společnost Garribba povinna na vlastní náklady zajistit jejich odstranění. Pro případ, že Okružní křižovatka a Inženýrské sítě budou dle této Smlouvy převedena do vlastnictví jiné osoby, souhlasí Společnost Garribba s tím, aby na tuto jinou osobu Město Pohořelice převedlo práva ze záruky dle této Smlouvy. Stejně tak Společnost Garribba souhlasí s převodem práv ze záruky dle této Smlouvy na vlastníka splaškové kanalizace, u které bude provedena Rekonstrukce.

  - Město Pohořelice

    - se zavazuje umožnit na Pozemcích v jeho vlastnictví realizaci výstavby dle této Smlouvy,

    - je povinno poskytovat ve prospěch Společnosti Garribba součinnost, která je nutná k dosažení účelu této Smlouvy, včetně poskytnutí souhlasů vyžadovaných právními předpisy a včetně rozšíření kapacity čistírny odpadních vod.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že Město Pohořelice se žádným způsobem nebude podílet na financování výstavby Okružní křižovatky, Inženýrských sítí ani provedení Rekonstrukce dle této Smlouvy, na financování přípravy této výstavby ani na financování dalších nákladů s tím souvisejících (včetně poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu).

  - Pro případ, že se Společnost Garribba dostane do prodlení se splněním povinnosti dle článku 3.2 písm. (g) této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Městu Pohořelice smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo Města Pohořelice na náhradu škody v plné výši.

  - Město Pohořelice je oprávněno od této Smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku, pokud Společnost Garribba poruší povinnost dle článku 3.2 písm. (f) této Smlouvy.

  - Společnost Garribba se zavazuje zajistit provádění výstavby dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy, včetně právních předpisů upravujících bezpečnost práce, a zajistit plnění požadavků příslušných technických norem a právních předpisů. Společnost Garribba se rovněž zavazuje zajistit, že výstavbou nedojde ke znečištění povrchových ani podzemních vod a že stavební odpad bude z místa vzniku odstraňován tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému či hygienickému dopadu na životní prostředí nebo k narušení vzhledu obce v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací musí Společnost Garribba zajistit, aby negativní vlivy na přilehlé okolí (zejména dočasně zvýšená hlučnost a prašnost) byly co nejmenší a Společost Garribba odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění výstavby. Pro případ, že Společnost Garribba poruší některou z povinností dle tohoto článku Smlouvy, zavazuje se zaplatit Městu Pohořelice smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den trvání porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo Města Pohořelice na náhradu škody v plné výši.

- Poskytnutí finančního příspěvku

  - Společnost Garribba bere na vědomí, že Město Pohořelice v souvislosti s Předmětnou lokalitou již před uzavřením této Smlouvy vynaložilo nebo v souvislosti s realizací Investičního záměru vynaloží značné náklady, zejména na vybudování inženýrských sítí vedoucích na hranici Předmětné lokality, vybudování cyklostezky na ul. Brněnská vedoucí na hranici Předmětné lokality, na vybudování protipovodňových opatření, jakož i na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Pohořelicích.

  - Společnost Garribba se zavazuje poskytnout Městu Pohořelice finanční příspěvek ve výši 63.000.000 Kč, a to bezhotovostním převodem na účet Města Pohořelice nebo na jiný bankovní účet, který Město Pohořelice za tímto účelem Společnosti Garribba sdělí, tak, že

    - částku 18.597.866 Kč převede nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy se stane pravomocným územní rozhodnutí týkající se realizace Investičního záměru,

    - částku 22.201.066 Kč převede nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se stane pravomocným stavební povolení týkající se realizace Investičního záměru,

    - částku 22.201.068 Kč převede nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se stane pravomocným kolaudační rozhodnutí týkající se hlavního stavebního objektu, který bude v rámci realizace Investičního záměru vybudován v Předmětné lokalitě.

  - Smluvní strany sjednávají, že Město Pohořelice není povinno poskytnutý finanční příspěvek dle této Smlouvy Společnosti Garribba ani žádné jiné osobě vyúčtovávat.

  - Město Pohořelice je oprávněno od této Smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku, pokud se Společnost Garribba dostane do prodlení s úhradou některé z částek dle článku 4.2 této Smlouvy.

  - Město Pohořelice je oprávněno od této Smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku v případě, že

    - nedojde k naplnění podmínky pro zaplacení částky finančního příspěvku dle článku 4.2 písm. (a) této Smlouvy nejpozději do 24 měsíců od uzavření této Smlouvy,

    - nedojde k naplnění podmínky pro zaplacení částky finančního příspěvku dle článku 4.2 písm. (b) této Smlouvy nejpozději do 2,5 roku od uzavření této Smlouvy,

    - nedojde k naplnění podmínky pro zaplacení částky finančního příspěvku dle článku 4.2 písm. (c) této Smlouvy nejpozději do 3,5 roků od uzavření této Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a smluvní strany tak berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění elektronického obrazu Smlouvy včetně souvisejících metadat v registru smluv zajistí Strana prodávající.

  - Sjednáním smluvní pokuty v této Smlouvě ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné osoby na zaplacení náhrady za vzniklou újmu v plné výši. Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že

    - tato Smlouva jako závislá a všechny z ní vyplývající závazky zaniknou v případě, kdy zanikne bez dosažení svého účelu Kupní smlouva,

    - v případě zániku Kupní smlouvy z důvodu na straně Společnosti Garribba není Město Pohořelice povinno poskytnout ve prospěch Společnosti Garribba jakoukoli náhradu za stavební práce provedené dle této Smlouvy do okamžiku zániku této Smlouvy.

  - Společnost Garribba není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Města Pohořelice.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

  - Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem všech smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících z této Smlouvy.

  - Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

    - příloha č. 1 – předpokládané vedení stávajících inženýrských sítí

    - příloha č. 2 – situační plánek předpokládané okružní křižovatky

    - příloha č. 3 – průtokové schéma splaškové kanalizace

  - Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této Smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a vylučují uplatnění ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené touto Smlouvou.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pohořelicích dne 11. 10. 2022

_________________________                        	_________________________

Město Pohořelice					Garribba, a.s.

Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta     		Marek Šimbera, předseda představenstva

Doložka:

MĚSTO POHOŘELICE ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění potvrzuje, že z hlediska platnosti právního jednání obce byly podmínky uzavření této smlouvy projednány a schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva Města Pohořelice dne 18.05.2022 usnesením č. 8/XXXV/22.

V Pohořelicích dne 11. 10. 2022

……………………………

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města