Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047 uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČ  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“

vedoucí společník	OHLA ŽS, a.s.

sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ  /  DIČ:	46342796  /  CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník 	POHL cz, a.s.

sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ  /  DIČ:	25606468  /  CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu se zněním čl. 21. odst. 21.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

- Smluvní strany – na straně objednatele dochází k doplnění:

  - Objednatel:

název:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený: 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI

Ing. Pavla Holečková, investiční referent, TDI

Ing. Hana Burkovičová, investiční referent

IČ: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú. 115-27760237/0100

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Tel:                                        	xxx

E-mail:                                    	info@pod.cz

IDDS:	wwit8gq

(dále jen jako „objednatel“)

7.	Cena díla a platební podmínky - odst.7.4. se ruší a nově zní takto:

7.4.	Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl. 3, odst. 3.3,  písm. m), x), aa), vv). Faktura za měsíc listopad kalendářního roku bude doručena na podatelnu objednatele nejpozději do 5. prosince kalendářního roku. Faktura za měsíc prosinec roku 2022 bude doručena nejpozději do 20. prosince 2022. V následujících letech bude faktura za měsíc prosinec kalendářního roku doručena nejpozději do 10. prosince kalendářního roku.

- Závěrečná ustanovení - odst. 21.9. se ruší a nově zní takto:

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

| Za objednatele: V Ostravě dne 12.10.2022 xxx ………………………………… Ing. Jiří Tkáč generální ředitel | Za zhotovitele: V Ostravě dne 11.10.2022 Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.: xxx ………………………………… xxx 1.místopředseda představenstva |
| --- | --- |
|  | xxx ………………………………… xxx člen představenstva |
|  | Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.: 10.10.2022 xxx ………………………………… xxx Předseda představenstva |
|  | Za třetího společníka POHL cz, a.s.: 10.10.2022 xxx ………………………………… xxx Vedoucí odštěpného závodu Opava |