Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Obytný soubor RD U hřiště Věcov - inženýrské sítě,

komunikace"

Zhotovitel

Firma:	SPH stavby s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ / DIČ:	262 30 470/ CZ26230470

Zastoupená :	Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Číslo účtu:

Tel:	+420 566 560 941

e-mail:	info@sph-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel") a

Objednatel

Firma:	Obec Věcov

Sídlo:	592 44 Věcov 61

IČ / DIČ:	002 95 621

Zastoupená ve věcech obchodních: Zdeněk Vraspír, starosta obce Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel / fax:	+420 724 184 759, 566 562 821

e-mail:	obec.vecov@tiscali.cz

(dále jen „objednatel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 12.5.2016.

Cena za dílo

Původní znění:

Cena za dílo činí:

| Celkem za dílo bez DPH: | 1 | 583 | 573,93 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH 21%: |  | 332 | 551,00 Kč |
| Celkem s DPH : | 1 | 916 | 125,00 Kč |

Cena za dílo se mění z důvodu méněprací ve výši — 31.222,53Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena za dílo činí:

Celkem za dílo bez DPH:	1 552.351,40 Kč

DPH 21%:	325.993,80 Kč

Celkem s DPH :	1 878.345,20 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 6.10.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele: